附件1

福建省加快港口发展主要项目推进计划表

一、提升港口规模化水平

单位：亿元

| 序号 |  | 项目名称 |  | 实施内容 |  | 实施年限 |  | 计划总投资 |  | 2014至2018年规划投资 |  | 责任单位 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 牵头单位 |  | 配合单位 |  |  |
|  | 所有项目总计 |  |  |  |  |  | 4860.74 |  | 2397.58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项合计 |  |  |  |  |  | 514.99 |  | 393.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 港口码头实施项目 |  |  |  |  |  | 462.94 |  | 347.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 罗源湾港区将军帽作业区15万吨级通用泊位工程 |  | 15万吨级散货泊位1个（结构按30万吨级设计），设计年吞吐能力1000万吨。 |  | 2009-2017 |  | 14.07 |  | 9.90 |  | 华能（福建）海港公司 |  | 福州港口局 |  |  |  |
| 2 | 罗源湾港区狮岐作业区1#-4#泊位工程 |  | 2万吨级（兼顾5万吨级）通用泊位4个，设计年吞吐量383万吨。 |  | 2015-2019 |  | 11.49 |  | 8.49 |  | 宝钢德盛不锈钢有限公司 |  | 福州港口局 |  |  |  |
| 3 | 罗源湾港区碧里作业区6#泊位工程 |  | 5万吨级多用途泊位1个，结构预留10万吨级，设计年吞吐能力310万吨。 |  | 2013-2015 |  | 6.10 |  | 3.40 |  | 华能（福建）海港公司 |  | 福州港口局 |  |  |  |
| 4 | 罗源湾港区可门作业区1#-3#泊位工程 |  | 30万吨级散货泊位2个，设计年通过能力3650万吨。可分期配备设备，逐步达到设计通过能力。 |  | 2010-2017 |  | 15.00 |  | 8.50 |  | 神华（福州）罗源湾港电有限公司 |  | 福州港口局 |  |  |  |
| 5 | 罗源湾港区可门作业区4#、5#泊位扩能（二区）工程 |  | 通用散货泊位2个（4#、5#），其中4#泊位为20万吨级兼顾30万吨级，5#泊位为5万吨级，设计年吞吐能力1400万吨。 |  | 2014-2016 |  | 5.20 |  | 5.20 |  | 福建可门港物流有限责任公司 |  | 福州港口局 |  |  |  |
| 6 | 罗源湾港区可门作业区6#-7#泊位工程 |  | 6#泊位7万吨级散货泊位（水工靠泊10万吨级），7#泊位20万吨级散货泊位（水工靠泊30万吨级），设计年货物吞吐量为2000万吨。 |  | 2016-2018 |  | 11.50 |  | 8.00 |  | 福建省福能万业物流有限公司 |  | 福州港口局 |  |  |  |
| 7 | 罗源湾港区可门作业区8#泊位工程 |  | 20万吨级通用泊位1个，设计年吞吐量10000万吨。 |  | 2017-2020 |  | 5.50 |  | 5.50 |  | 福建华电储运有限公司 |  | 福州港口局 |  |  |  |
| 8 | 罗源湾港区可门作业区9#泊位工程 |  | 5万吨级通用泊位1个(水工结构按7万吨级设计)，设计年吞吐量240万吨。 |  | 2014-2018 |  | 4.50 |  | 4.50 |  | 福建华电储运有限公司 |  | 福州港口局 |  |  |  |
| 9 | 罗源湾港区可门作业区14#泊位工程 |  | 5万吨级通用泊位1个，设计年吞吐量327万吨。 |  | 2015-2018 |  | 5.97 |  | 5.00 |  | 福建华电可门发电有限公司 |  | 福州港口局 |  |  |  |
| 10 | 松下港区牛头湾4#泊位工程 |  | 5万吨级通用泊位1个，设计年吞吐量198万吨。 |  | 2018-2020 |  | 5.20 |  | 5.20 |  | 松下码头有限公司 |  | 福州港口局 |  |  |  |
| 11 | 松下港区牛头湾作业区12#-13#泊位工程 |  | 12#泊位为7万吨级通用散货泊位（水工靠15万吨级，设计年货物吞吐量为400万吨；13#泊位拟建设规模为7万吨级通用散货泊位，设计年货物吞吐量为250万吨。 |  | 2015-2019 |  | 14.51 |  | 10.00 |  | 福州牛头湾码头有限公司 |  | 福州港口局 |  |  |  |
| 12 | 江阴港区6#、7#泊位工程 |  | 5万吨级集装箱泊位2个及相应配套设施。 |  | 2016-2020 |  | 14.20 |  | 6.00 |  | 华富（福州）江阴码头发展有限公司 |  | 福州港口局 |  |  |  |
| 13 | 江阴港区8#-9#泊位工程 |  | 5万吨级集装箱泊位2个（近期按多用途泊位使用）及相应配套设施。 |  | 2016-2018 |  | 15.90 |  | 15.90 |  | 福州融港码头发展有限公司 |  | 福州港口局 |  |  |  |
| 14 | 江阴港区11#泊位工程 |  | 5万吨级液体化工泊位1个以及相应配套附属设施，设计年吞吐能力为180万吨。 |  | 2013-2015 |  | 3.80 |  | 2.30 |  | 福建闽海能源有限公司 |  | 福州港口局 |  |  |  |
| 15 | 江阴港区12#泊位工程 |  | 5万吨级液体化工码头1个(同时兼靠2艘5000GT液化气船)以及相应配套附属设施，设计年货物吞吐能力195万吨。 |  | 2013-2016 |  | 4.72 |  | 4.72 |  | 福州中江化工码头有限公司 |  | 福州港口局 |  |  |  |
| 16 | 江阴港区18#-19#泊位工程 |  | 5万吨级滚装码头2个及相应配套设施。 |  | 2015-2019 |  | 5.00 |  | 3.00 |  | 福州港务集团公司 |  | 福州港口局 |  |  |  |
| 17 | 江阴港区25#-26#泊位工程 |  | 15万吨级和5万吨级泊位各1个。 |  | 2018-2020 |  | 8.00 |  | 5.00 |  | 福州港务集团公司 |  | 福州港口局 |  |  |  |
| 18 | 江阴港区中石油LNG配套码头工程 |  | 10万吨级液化气码头1个。 |  | 2014-2019 |  | 3.00 |  | 2.00 |  | 中石油福建LNG项目部 |  | 福州港口局 |  |  |  |
| 19 | 平潭港区金井作业区4#-5#泊位工程 |  | 5万吨级多用途泊位2个，设计年货物吞吐能力260万吨。 |  | 2011-2016 |  | 8.50 |  | 3.00 |  | 平潭综合保税物流有限责任公司 |  | 平潭综合实验区管委会 |  |  |  |
| 20 | 白马港区湾坞作业区8#泊位工程 |  | 5万吨级散杂货泊位1个，设计年吞吐量200万吨。 |  | 2014-2016 |  | 4.90 |  | 4.80 |  | 福安市上饶码头投资建设有限责任公司 |  | 福州港口局 |  |  |  |
| 21 | 白马港区湾坞作业区9#、10#泊位工程 |  | 3万吨级多用途泊位2个，设计年吞吐量220万吨。 |  | 2016-2019 |  | 7.60 |  | 5.00 |  | 铭可达码头有限公司 |  | 福州港口局 |  |  |  |
| 22 | 白马港区湾坞作业区12#、13#泊位工程 |  | 3万吨级散杂货泊位2个，设计年通过能力190万吨。 |  | 2018-2020 |  | 7.60 |  | 6.00 |  | 福建万鼎物流有限公司 |  | 福州港口局 |  |  |  |
| 23 | 白马港区湾坞作业区15#泊位工程 |  | 7万吨级通用泊位1个（码头水工结构按照靠泊10万吨级船设计）及配套设施，设计年通过能力345万吨。 |  | 2015-2017 |  | 9.38 |  | 9.38 |  | 福建圣农发展股份有限公司福安分公司 |  | 福州港口局 |  |  |  |
| 24 | 三都澳港区城澳作业区14#、15#泊位工程 |  | 5万吨级散杂货泊位2个，设计年吞吐量350万吨。 |  | 2016-2019 |  | 9.70 |  | 9.70 |  | 福建三都澳金磊港务有限公司 |  | 福州港口局 |  |  |  |
| 25 | 三都澳港区城澳作业区8#、9#泊位工程 |  | 5万吨级、3.5万吨级通用泊位各1个，设计年吞吐能力350万吨。 |  | 2012-2016 |  | 5.86 |  | 5.00 |  | 宁德三都港口发展有限公司 |  | 福州港口局 |  |  |  |
| 26 | 三都澳港区漳湾作业区10#-22#码头 |  | 11个通用泊位和2个散货泊位。 |  | 2015-2021 |  | 待定 |  | 待定 |  | 宁德港务集团公司 |  | 福州港口局 |  |  |  |
| 27 | 沙埕港区杨岐作业区16#泊位工程 |  | 5万吨级通用泊位1个，设计年吞吐能力175万吨。 |  | 2012-2017 |  | 3.69 |  | 2.00 |  | 福建万通码头有限公司 |  | 宁德市政府 |  |  |  |
| 28 | 沙埕港区杨岐作业区3#、4#泊位工程 |  | 5万吨级散杂货泊位1个，设计年吞吐量350万吨。 |  | 2016-2019 |  | 5.00 |  | 1.00 |  | 鼎瑞码头有限公司 |  | 福州港口局 |  |  |  |
| 29 | 后石港区3号通用泊位工程 |  | 15万吨级通用泊位1个。 |  | 2014-2018 |  | 13.00 |  | 13.00 |  | 漳州招商局厦门湾港务有限公司 |  | 厦门港口局 |  |  |  |
| 30 | 漳州液化天然气LNG项目接收站泊位工程 |  | 8-26立方米LNG接卸泊位1个。 |  | 2015-2019 |  | 18.00 |  | 15.00 |  | 漳州中海油LNG指挥部 |  | 厦门港口局 |  |  |  |
| 31 | 海沧港区11#液体化工码头泊位工程 |  | 5万吨级液体化工泊位1个，设计年通过能力195万吨。 |  | 2013-2015 |  | 8.64 |  | 7.56 |  | 厦门泰地石油化工有限公司 |  | 厦门港口局 |  |  |  |
| 32 | 海沧港区角美作业区1#、2#泊位工程 |  | 3万吨级通用泊位2个，结构按靠泊5万吨级散货船设计。 |  | 2015-2017 |  | 8.16 |  | 8.16 |  | 福建华澄码头投资有限公司 |  | 厦门港口局 |  |  |  |
| 33 | 东吴港区罗屿作业区9#-10#泊位工程 |  | 9#泊位建设25万吨级铁矿石接卸泊位1个（结构按30万吨级船舶设计），近期设计年通过能力1000万吨；10#泊位建设1个10万吨级散货泊位的码头水工工程（结构按靠泊15万吨级船舶设计）。 |  | 2012-2016 |  | 15.61 |  | 11.65 |  | 福建省罗屿港口开发有限公司 |  | 湄洲湾港口局 |  |  |  |
| 34 | 东吴港区罗屿作业区8#、11#-15#泊位工程及港口物流园区 |  | 25万吨级码头岸壁工程1个、5万吨级以上泊位5个及物流园区工程，其中11#-15#泊位设计年通过能力810万吨。 |  | 2012-2020 |  | 27.77 |  | 16.00 |  | 福建省罗屿港口开发有限公司 |  | 湄洲湾港口局 |  |  |  |
| 35 | 东吴港区东吴作业区1#-3#泊位工程 |  | 5万吨级木片专用泊位和7万吨级通用泊位各2个。 |  | 2016-2019 |  | 7.90 |  | 6.00 |  | 超辉集团有限公司 |  | 湄洲湾港口局 |  |  |  |
| 36 | 国投湄洲湾煤炭码头装船泊位（东吴作业区14#泊位）及二期一阶段工程 |  | 3.5万吨级煤炭装船泊位1个及其他配套设施，设计年吞吐量490万吨，配套建设二期工程预制场地。 |  | 2014-2015 |  | 7.22 |  | 7.22 |  | 国投湄洲湾港口有限公司 |  | 湄洲湾港口局 |  |  |  |
| 37 | 国投湄洲湾煤炭码头一期工程 |  | 10万吨级、7万吨级煤炭泊位各1个，水工结构均按靠泊15万吨级船舶设计，设计年通过能力1500万吨。 |  | 2010-2014 |  | 21.70 |  | 5.90 |  | 国投湄洲湾港口有限公司 |  | 湄洲湾港口局 |  |  |  |
| 38 | 肖厝港区肖厝作业区5#-6#泊位工程 |  | 5万吨级多用途泊位2个，水工结构按靠泊10万吨级船舶设计，设计年通过能力350万吨。 |  | 2011-2018 |  | 10.30 |  | 8.07 |  | 福建省肖厝港口开发有限公司 |  | 湄洲湾港口局 |  |  |  |
| 39 | 肖厝港区肖厝作业区7#-10#泊位工程 |  | 5万吨级多用途泊位4个，1万吨级多用途泊位1个，设计年通过能力640万吨，其中集装箱22万标箱。 |  | 2016-2020 |  | 18.20 |  | 13.00 |  | 福建省肖厝港口开发有限公司 |  | 湄洲湾港口局 |  |  |  |
| 40 | 湄洲湾2万吨级对台滚装码头工程(秀屿港区莆头作业区3#－4#泊位工程） |  | 4万吨级通用泊位2个（水工结构按靠泊7万吨级散货船设计，兼顾2艘2万总吨滚装船舶同时靠泊作业），设计年通过能力为件杂货170万吨、车4.8万辆次。 |  | 2012-2017 |  | 6.09 |  | 4.11 |  | 福建省莆头港口开发有限公司 |  | 湄洲湾港口局 |  |  |  |
| 41 | 秀屿港区莆头作业区5#-6#泊位工程 |  | 4万吨级、2万吨级通用泊位各1个（5#泊位兼顾2万总吨滚装船舶靠泊作业），设计年通过能力为木材130万立方米。 |  | 2015-2018 |  | 5.90 |  | 5.90 |  | 福建省莆头港口开发有限公司 |  | 湄洲湾港口局 |  |  |  |
| 42 | 秀屿港区莆头作业区7#-25#泊位陆域形成工程 |  | 外侧围堤总长度为2966米，隔堤总长1133米，形成陆域面积约198公顷。 |  | 2013-2015 |  | 3.55 |  | 3.03 |  | 福建省莆头港口开发有限公司 |  | 湄洲湾港口局 |  |  |  |
| 43 | 斗尾港区小岞作业区5万吨级散杂货泊位工程 |  | 5万吨级通用泊位1个(结构靠10万吨级)，设计年通过能力180万吨。 |  | 2011-2016 |  | 7.26 |  | 4.50 |  | 福建惠安泉惠发电有限责任公司 |  | 湄洲湾港口局 |  |  |  |
| 44 | 斗尾港区斗尾作业区7#泊位工程 |  | 3万吨级液体化工泊位1个（结构靠5万吨级），设计年通过能力178万吨；配套建设39万立方米石化仓储库。 |  | 2013-2017 |  | 7.06 |  | 5.70 |  | 福建港丰能源有限公司 |  | 湄洲湾港口局 |  |  |  |
| 45 | 泉州湾港区秀涂作业区16#泊位工程 |  | 2万吨级滚装泊位1个及相应的配套设施、工作船泊位2个。 |  | 2012-2015 |  | 2.40 |  | 1.50 |  | 泉州港务集团有限公司 |  | 泉州市港口局 |  |  |  |
| 46 | 泉州湾港区石湖作业区5#、6#泊位工程 |  | 10万吨级集装箱专用泊位2个。 |  | 2013-2016 |  | 15.50 |  | 13.03 |  | 泉州太平洋集装箱码头有限公司 |  | 泉州市港口局 |  |  |  |
| 47 | 泉州湾港区秀涂作业区4#-5#、6#-7#泊位工程 |  | 4#-5#泊位工程：建设5万吨（码头水工结构按可靠泊10万吨级集装箱船）多用途泊位2个及相应配套设施,设计年通过能力285万吨。 6#-7#泊位工程：建设4万吨级（码头水工结构按可靠泊10万吨级集装箱船）杂货泊位2个及相应配套设施。设计年通过能力245万吨。 |  | 2015-2017 |  | 14.80 |  | 14.80 |  | 泉州市港口发展有限公司 |  | 泉州市港口局 |  |  |  |
| 48 | 围头湾港区石井作业区16#-19#泊位工程 |  | 3万吨级和2万吨级泊位各2个。 |  | 2015-2019 |  | 15.00 |  | 12.00 |  | 南安市交通运输投资经营有限责任公司 |  | 泉州市港口局 |  |  |  |
| 49 | 兴化港区涵江作业区1#-3#泊位工程 |  | 2个3万吨级和1个7万吨级通用泊位，设计年通过能力为694万吨。 |  | 2015-2018 |  | 13.00 |  | 13.00 |  | 莆田市涵江区兴化湾港口开发公司 |  | 莆田市港口局 |  |  |  |
| （二） | 大型深水航道实施项目 |  |  |  |  |  | 52.05 |  | 45.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 福清湾深水航道二期工程 |  | 15万吨级航道21公里。 |  | 2014-2018 |  | 2.80 |  | 2.80 |  | 长乐市交通运输局 |  | 福州港口局 |  |  |  |
| 51 | 松下港区防波堤二期工程 |  | 1.8公里防波堤。 |  | 2014-2019 |  | 6.60 |  | 4.50 |  | 长乐市松下港区开发建设有限公司 |  | 福州港口局 |  |  |  |
| 52 | 江阴港区进港航道三期工程 |  | 乘潮通航20万吨级集装箱船舶航道。 |  | 2017-2019 |  | 0.80 |  | 0.30 |  | 福州江阴工业集中区管委会 |  | 福州港口局 |  |  |  |
| 53 | 福州至平潭铁路平潭海峡大桥桥区航道工程 |  | 扩建新建元洪、鼓岐门、大小练岛、北东门、山前作业区航道桥区段航道，分别满足500-50000吨级船舶通航要求。 |  | 2014-2015 |  | 1.41 |  | 1.41 |  | 福平铁路公司 |  | 福州港口局 |  |  |  |
| 54 | 沙埕湾进港主航道工程 |  | 0.5-5万吨级航道兼顾5-10万吨的空载船，长度约29.8公里。 |  | 2016-2019 |  | 0.60 |  | 0.45 |  | 福鼎市畅通航道建设投资有限公司 |  | 福州港口局 |  |  |  |
| 55 | 三都澳深水航道一期工程 |  | 0.5-30万吨级航道68.02公里。 |  | 2012-2016 |  | 4.90 |  | 2.60 |  | 宁德港务集团 |  | 福州港口局 |  |  |  |
| 56 | 三都澳港区深水航道二期工程 |  | 建设主航道、漳湾支航道、白马支航道并配备相应的锚地。 |  | 2015-2020 |  | 待定 |  | 待定 |  | 宁德港务集团 |  | 福州港口局 |  |  |  |
| 57 | 湄洲湾航道三期工程（I阶段） |  | 湄洲湾5万吨级分道通航航道，莆头7万吨级航道，肖厝15万吨级航道，莆头北1万吨级航道，石门澳航道15万吨级航道、林齿礁炸礁工程及新设锚地等。 |  | 2012-2016 |  | 10.33 |  | 10.33 |  | 湄洲湾港口管理局 |  | 湄洲湾港口管理局 |  |  |  |
| 58 | 湄洲湾航道三期工程（Ⅱ阶段） |  | 扩建主航道52公里，满足30万吨级散货船乘潮单向通航；东吴15万吨级航道。 |  | 2013-2017 |  | 10.76 |  | 10.76 |  | 湄洲湾港口管理局 |  | 湄洲湾港口管理局 |  |  |  |
| 59 | 泉州湾航道二期工程 |  | 小坠10万吨级航道，大坠5万吨级航道，秀涂2万吨级航道，锦尚3.5万吨级航道。 |  | 2012-2016 |  | 5.90 |  | 4.80 |  | 泉州市港口局 |  | 泉州市港口局 |  |  |  |
| 60 | 围头湾石井航道二期工程 |  | 5000-50000吨级航道。 |  | 2016-2017 |  | 3.75 |  | 3.75 |  | 泉州市港口局 |  | 泉州市港口局 |  |  |  |
| 61 | 兴化港区涵江作业区进港航道工程 |  | 7万吨级航道约20公里。 |  | 2014-2016 |  | 4.20 |  | 4.20 |  | 莆田市港口局 |  | 莆田市港口局 |  |  |  |

福建省加快港口发展主要项目推进计划表

二、加快港口集疏运体系建设

单位：亿元

| 序号 | 项目名称 | 实施内容 | 实施年限 | 计划总投资 | 2014至2018年计划完成投资 | 责任单位 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 牵头单位 | 配合单位 |  |
|  | 本项合计 |  |  | 3949.46 | 1675.98 |  |  |  |
| （一） | 铁路集疏运通道实施项目 |  |  | 2204.07 | 735.62 |  |  |  |
| 1 | 合福高铁(福建段） | 自福州站引出，经宁德、南平两市进入安徽境内，福建省境内线路长度283.6公里，按客运专线，速度目标值250公里/小时。 | 2010-2015 | 324.43 | 108.88 | 京福闽赣铁路客运专线有限公司 | 省铁办 |  |
| 2 | 赣龙铁路扩能改造工程（福建段） | 自赣州东站经于都、西江、瑞金、长汀、冠豸山、上杭至龙岩站，福建省境内135.8公里。按国铁Ⅰ级双线电气化，速度目标值200公里/小时。 | 2010-2015 | 129.74 | 59.19 | 赣龙复线铁路有限责任公司 | 省铁办 |  |
| 3 | 福州至平潭铁路 | 自福州站东端引出，经鼓山、福州南站、长乐至平潭岛，正线长度88.4公里。按国铁Ⅰ级双线电气化，速度目标值200公里/小时。 | 2013-2019 | 194.00 | 160.00 | 福州至平潭铁路有限公司 | 省铁办 |  |
| 4 | 南三龙铁路 | 自京福高速铁路新南平站引出，经沙县、三明、永安、漳平至龙岩，线路长246.86公里，国家Ⅰ级双线电气化，设计时速200公里。 | 2013-2017 | 278.57 | 275.67 | 福州至平潭铁路有限公司 | 省铁办 |  |
| 5 | 福州可门港铁路支线 | 从温福铁路透堡站引出，至可门港区，线路长19.55公里，疏解线1.94公里，国铁Ⅱ级单线电气化、设计时速80公里。 | 2012-2015 | 10.99 | 0.69 | 福建港口铁路支线公司 | 省铁办 |  |
| 6 | 湄州湾港口铁路支线 | 从莆田站接轨，由莆田站引出至塘厝，线路长34.86公里，上行联络线长5.2公里，下行联络线长4.53公里，莆田－港湾国铁Ⅰ级双线电气化，设计时速120公里，港湾－港区国铁Ⅱ级内燃，设计时速80公里。 | 2012-2014 | 19.28 | 1.50 | 福建港口铁路支线公司 | 省铁办 |  |
| 7 | 湄州湾南岸铁路支线 | 从福厦铁路仙游站引出，接入既有漳泉肖铁路肖厝站，经辋川至湄洲湾南岸斗尾港作业区，线路长43.8公里，疏解线4.2公里，国铁Ⅱ级单线电气化、设计时速80公里。 | 2009-2015 | 13.02 | 8.42 | 福建港口铁 路支线公司 | 省铁办 |  |
| 8 | 漳州港尾铁路 | 线路长46.95公里，疏解线4.8公里，国铁Ⅱ级，单线预留双线电气化，设计时速120公里。 | 2009-2015 | 20.00 | 10.90 | 福建港口铁 路支线公司 | 省铁办 |  |
| 9 | 宁德白马港铁路支线 | 线路长25.68公里，疏解线4公里,国铁Ⅱ级单线电气化、设计时速80公里。 | 2009-2016 | 11.60 | 8.67 | 福建港口铁 路支线公司 | 省铁办 |  |
| 10 | 福州江阴港铁路支线 | 从福厦铁路渔溪站引出，至港湾站集装箱作业车场（含大型铁路货场），正线长度19.26公里，疏解线2.811公里，合计22.071公里。铁路等级：国铁Ⅱ级。 | 2008-2014 | 20.35 | 0.50 | 福建港口铁 路支线公司 | 省铁办 |  |
| 11 | 新建厦深线前场铁路特大型货场 | 用地3472亩，初期修建集装箱货区和站台货物作业区各设2条作业线，预留6条；长大笨重作业线1条，粮食仓库作业线及冷库作业线各1条。 | 2010-2014 | 15.65 | 1.60 | 厦门前场铁 路货场有限 责任公司 | 省铁办 |  |
| 12 | 衢宁铁路（福建段） | 自浙江衢州，进入福建浦城、松溪、政和，至宁德，线路长度180.75公里，国铁I级单线预留双线电气化，速度目标值120及160公里混合。 | 2014-2020 | 165.14 | 90.00 | 宁德市铁办 (前期工作牵 头单位) | 省铁办 |  |
| 13 | 浦建龙梅铁路 | 自浦城，经武夷山、邵武、建宁、宁化、清流、连城、上杭、武平至广东梅州，福建境内线路长度490公里，国铁I级单线预留双线电气化，速度目标值120-160公里。 | 2015-2020 | 255.80 | 待定 | 龙岩市铁办 (前期工作牵 头单位) | 省铁办 |  |
| 14 | 长泉铁路（含吉安至永安福建段） | 线路自长汀，经永安、大田、德化、永春、安溪、南安至泉州（吉安至永安段：吉安经宁都进入福建宁化、清流至永安）线路长度393.1公里，国铁I级单双线混合、电气化，设计时速160公里。 | 2015-2020 | 377.00 | 待定 | 泉州市铁办 (前期工作牵 头单位) | 省铁办 |  |
| 15 | 沿海货运铁路（福建段） | 自浙江温州，进入福建福鼎、宁德、福州、莆田、泉州、厦门、漳州、诏安，至广东汕头，福建段全长约613公里。按国铁Ⅰ级、单线电气化、时速120公里、满足开行双层集装箱标准设计建设。其中：宁德上塘至福州枢纽杜坞站,线路长94.94公里；渔溪至莆田港湾站,线路长41.68公里；仙游至莆田港湾站,线路长22.93公里。 | 2015-2022 | 320.00 | 待定 | 省铁办(前期 工作牵头单 位) | 省铁办 |  |
| 16 | 福州罗源湾北岸铁路支线 | 线路自温福铁路罗源站温州端引出，沿途经过五里河、泥田、下楼山、白水垦区、黄厝仑、碧里长基、牛坑湾至将军帽，含相关配套工程，贯通正线线路全长26.415公里，疏解线长5.968公里，铁路等级：国铁Ⅱ级。 | 2015-2020 | 13.29 | 待定 | 福建港口铁 路支线公司 | 省铁办 |  |
| 17 | 秀涂铁路支线 | 自长泉铁路黄塘站引出至后港，线路长度23.2公里，国铁Ⅱ级单线电气化，设计时速80公里。 | 2015-2020 | 18.74 | 待定 | 泉州市铁办 (前期工作责 任单位) | 省铁办 |  |
| 18 | 福州松下港铁路支线 | 从福平铁路长乐东站引出，至松下港，线路长度12.5公里，工企II级单线电气化，设计时速80公里。 | 2015-2020 | 6.83 | 待定 | 福州市铁办 （前期工作 牵头单位） | 省铁办 |  |
| 19 | 改建铁路鹰厦铁路沙县改线工程 | 改线长度7.5公里，单线电气化，设计时速80公里。 | 2014-2016 | 5.70 | 5.70 | 三明市铁办 (前期工作责 任单位) | 省铁办 |  |
| 20 | 新建福州东（樟林）货车车辆段 | 新建福州东（樟林）货车车辆段。段修规模按4线20台位，洗罐一线3台位，存车线5条，抛丸、喷漆、调梁线、调机线各一条。 | 2013-2015 | 3.94 | 3.90 | 福州枢纽改 造工程建设 指挥部 | 省铁办 |  |
| （二） | 高速公路集疏运通道实施项目 |  |  | 1374.26 | 679.78 |  |  |  |
| 21 | 漳州招银疏港支线 | 高速公路22公里。 | 2009-2014 | 22.79 | 0.60 | 福建招银高速公路有限公司 | 漳州市政府 |  |
| 22 | 宁波至东莞公路漳州（天宝）至平和 | 高速公路52公里。 | 2010-2014 | 36.30 | 1.00 | 漳州沈海复线高速公路公司 | 漳州市政府 |  |
| 23 | 宁波至东莞公路漳州（平和）至诏安（闽粤界） | 高速公路55公里。 | 2010-2014 | 35.28 | 1.00 | 漳州沈海复线高速公路公司 | 漳州市政府 |  |
| 24 | 宁波至东莞公路莆田（仙游）至南安（金淘）莆田段 | 高速公路50公里。 | 2010-2014 | 50.12 | 3.70 | 莆田沈海复线高速公路公司 | 莆田市政府 |  |
| 25 | 泉州环城高速公路南安张坑至石井段 | 高速公路41公里。 | 2010-2014 | 42.01 | 3.50 | 泉州南石高速公路公司 | 泉州市政府 |  |
| 26 | 莆永公路莆田（仙游）至泉州（永春）泉州段 | 高速公路30公里。 | 2010-2014 | 24.61 | 3.00 | 泉州莆永高速公路有限公司 | 泉州市政府 |  |
| 27 | 莆永公路泉州（永春）至龙岩（永定）泉州段 | 高速公路63公里。 | 2010-2014 | 64.83 | 7.50 | 泉州莆永高速公路有限公司 | 泉州市政府 |  |
| 28 | 南安金淘至厦门（罗溪连接线） | 高速公路11公里。 | 2008-2014 | 42.57 | 2.00 | 厦门百城金安高速公路有限公司 | 厦门市政府 |  |
| 29 | 厦成公路厦门海沧至漳州天宝 | 高速公路58公里。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 漳州段 | 高速公路40公里。 | 2008-2014 | 43.25 | 1.40 | 漳州厦成高速公路有限公司 | 漳州市政府 |  |
|  | 厦门段 | 高速公路18公里。 | 2008-2014 | 46.51 | 5.00 | 厦门路桥建设集团有限公司 | 厦门市政府 |  |
| 30 | 古武公路武平十方至东留（闽赣界） | 高速公路38公里。 | 2010-2014 | 26.07 | 5.00 | 龙岩古武高速公路有限公司 | 龙岩市政府 |  |
| 31 | 漳州南联络线 | 高速公路47公里。 | 2010-2014 | 32.47 | 6.00 | 漳州靖海高速公路公司 | 漳州市政府 |  |
| 32 | 渔平高速公路延伸线 | 高速公路7公里。 | 2010-2014 | 14.32 | 1.00 | 福州平潭海峡大桥有限公司 | 福州市政府 |  |
| 33 | 福州长乐至平潭（长乐古槐至松下段） | 高速公路23公里。 | 2012-2015 | 32.60 | 26.59 | 福州长平高速公路有限公司 | 福州市政府 |  |
| 34 | 泉州湾跨海大桥 | 高速公路27公里。 | 2010-2015 | 69.23 | 25.71 | 泉州湾跨海大桥有限公司 | 泉州市政府 |  |
| 35 | 京台线建瓯至福州 | 高速公路156公里。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 福州段 | 高速公路53公里。 | 2011-2015 | 65.36 | 34.00 | 福州京台高速公路公司 | 福州市政府 |  |
|  | 宁德段 | 高速公路40公里。 | 2011-2015 | 40.66 | 11.30 | 宁德京台高速公路公司 | 宁德市高指 |  |
|  | 南平段 | 高速公路63公里。 | 2011-2015 | 67.34 | 28.40 | 南平京台高速公路公司 | 南平市政府 |  |
| 36 | 福州绕城公路东南段 | 高速公路92公里。 | 2012-2015 | 138.03 | 124.50 | 福州绕城高速公路有限公司 | 福州市政府 |  |
| 37 | 宁波至东莞公路宁德（漳湾）至连江（浦口）福州段 | 高速公路25公里。 | 2011-2015 | 35.11 | 8.41 | 福州沈海复线公司 | 福州市政府 |  |
| 38 | 宁波至东莞公路宁德（漳湾）至连江（浦口）宁德段 | 高速公路25公里。 | 2012-2015 | 34.09 | 19.30 | 宁德宁连高速公路有限公司 | 宁德市政府 |  |
| 39 | 泉三高速公路南安至安溪连接线 | 高速公路15公里。 | 2011-2015 | 14.99 | 8.29 | 泉州双安高速公路有限公司 | 泉州市政府 |  |
| 40 | 莆田至炎陵公路莆田（埭头）至萩芦 | 高速公路39公里。 | 2012-2015 | 43.41 | 39.40 | 莆田湄渝高速公路有限责任公司 | 莆田市政府 |  |
| 41 | 莆田至炎陵公路莆田（萩芦）至仙游（五星） | 高速公路40公里。 | 2012-2015 | 47.59 | 32.30 | 莆田湄渝高速公路有限责任公司 | 莆田市政府 |  |
| 42 | 莆田至炎陵公路三明（莘口）至明溪（城关） | 高速公路31公里。 | 2012-2015 | 29.21 | 16.45 | 三明湄渝高速公路公司 | 三明市政府 |  |
| 43 | 宁波至东莞公路宁德（柘荣）至福安段 | 高速公路41公里。 | 2012-2015 | 36.27 | 28.60 | 宁德沈海复线高速公路有限责任公司 | 宁德市政府 |  |
| 44 | 溧阳至宁德公路福安至寿宁段 | 高速公路37公里。 | 2012-2015 | 34.99 | 31.59 | 宁德福寿高速公路有限责任公司 | 宁德市政府 |  |
| 45 | 厦蓉线漳州天宝至龙岩蛟洋扩容工程 | 高速公路124公里。 | 2014-2017 | 129.70 | 129.70 | 福建厦蓉漳龙段扩容工程有限公司 | 漳州市政府 龙岩市政府 |  |
| 46 | 宁波至东莞公路福鼎（贯岭）至柘荣段 | 高速公路32公里。 | 2014-2018 | 25.71 | 25.71 | 宁德市高指 | 宁德市政府 |  |
| 47 | 长乐前塘至福清庄前 | 高速公路40公里。 | 2015-2018 | 48.83 | 48.83 | 福州市高指 | 福州市政府 |  |
| （三） | 普通国省干线公路集疏运通道实施项目 |  |  | 343.93 | 233.38 |  |  |  |
| 48 | 霞浦三沙水产品集散中心疏港公路 | 路线全长约8.2公里，全线按二级公路标准建设。 | 2012-2016 | 9.16 | 7.55 | 宁德市交通运输局 | 宁德市政府 |  |
| 49 | G104连江至晋安段改线工程 | 路线全长约33公里，全线按一级公路标准建设。 | 2012-2016 | 49.10 | 43.00 | 福州市交通建设集团有限公司 | 福州市政府 |  |
| 50 | S201琅岐闽江大桥及接线工程（福州） | 路线全长约8.4公里，全线按一级公路标准建设。 | 2010-2014 | 20.87 | 0.37 | 福州市琅岐路桥建设有限公司 | 福州市政府 |  |
| 51 | S201碧里至鉴江公路（罗源） | 路线全长约14.9公里，全线按二级公路标准建设。 | 2014-2016 | 5.64 | 5.64 | 罗源县交通运输局 | 福州市政府 |  |
| 52 | 联十一线涵江江口至仙游枫亭（泉港界） | 路线全长约35.2公里，全线按一级公路标准建设。 | 2014-2017 | 22.26 | 22.26 | 莆田市交通运输局 | 莆田市政府 |  |
| 53 | 联十一线泉港界山至五社（惠安界） | 路线全长约20.6公里，全线按一级公路标准建设。 | 2014-2017 | 10.31 | 10.31 | 泉港区交通运输局 | 泉州市政府 |  |
| 54 | 联十一线惠安湖内至虎窟（洛江界） | 路线全长约17.4公里，全线按一级公路标准建设。 | 2015-2017 | 6.64 | 6.64 | 惠安县交通运输局 | 泉州市政府 |  |
| 55 | 联十一线南安大洋至小盈岭（厦门界） | 路线全长约53.2公里，全线按一级公路标准建设。 | 2011-2017 | 23.63 | 17.00 | 南安市交通运输局 | 泉州市政府 |  |
| 56 | 金井围头至深沪东华 | 路线全长约12.58公里，全线按二级公路标准建设。 | 2013-2015 | 8.96 | 8.20 | 泉州市交通运输局 | 泉州市政府 |  |
| 57 | 福厦铁路晋江站快速疏解道路（梧安至新宇） | 路线全长约14.9公里，全线按一级公路标准建设。 | 2012-2014 | 14.12 | 3.12 | 泉州市交通运输局 | 泉州市政府 |  |
| 58 | 平潭金井湾大道（渔平大道） | 路线全长约7.8公里，全线按一级公路标准建设。 | 2012-2014 | 20.00 | 8.20 | 平潭综合实验区土地储备中心 | 平潭综合实验区管委会 |  |
| 59 | 澳前客运码头疏港道路一期工程 | 路线全长约4.46公里，全线按一级公路标准建设。 | 2012-2014 | 3.09 | 1.46 | 平潭综合实验区交通建设局 | 平潭综合实验区管委会 |  |
| 60 | 平潭坛西大道 | 路线全长约20.5公里，全线按一级公路标准建设。 | 2010-2014 | 36.85 | 11.73 | 平潭环岛公路建设指挥部 | 平潭综合实验区管委会 |  |
| 61 | 国道干线纵一线沿海大通道漳州段 | 路线全长约195.6公里，全线按一级公路标准建设。 | 2014-2018 | 113.30 | 87.90 | 漳州市交通运输局 | 漳州市政府 |  |
| （四） | 闽江高等级航道实施项目 |  |  | 27.20 | 27.20 |  |  |  |
| 62 | 闽江水口水电站枢纽坝下水位治理与通航改善工程 | 工程由右岸挡水坝、船闸、溢流坝、左岸护岸、导流墙等构成，一线船闸500吨级兼顾1000吨级标准船型，设计年通过能力1400万吨，预留二线船闸。 | 2014-2018 | 27.20 | 27.20 | 水口发电有限公司 | 福州港口局 |  |

福建省加快港口发展主要项目推进计划表

三、打造厦门东南国际航运中心

单位：亿元

| 序号 | 项目名称 | 实施内容 | 实施年限 | 计划总投资 | 2014至2018年计划完成投资 | 责任单位 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 牵头单位 | 配合单位 |  |
|  | 本项合计 |  |  | 169.30 | 114.30 |  |  |  |
| （一） | 码头航道实施项目 |  |  | 94.30 | 64.30 |  |  |  |
| 1 | 古雷港区古雷作业区南8#泊位工程 | 15万吨级通用泊位1个。 | 2014-2016 | 6.70 | 6.70 | 漳州古雷海腾码头投资管理有限公司 | 厦门港口局 |  |
| 2 | 古雷港区古雷作业区南3#泊位工程 | 建设规模为30万吨级公用油品化工泊位1个。 | 2015-2018 | 8.00 | 8.00 | 福建漳州古雷码头有限责任公司 | 厦门港口局 |  |
| 3 | 刘五店南部港区集装箱泊位工程 | 10万吨级集装箱泊位5个。 | 2017-2020 | 40.00 | 15.00 | 厦门港务集团 | 厦门港口局 |  |
| 4 | 海沧港区22#-24#泊位工程 | 7万吨级、3.5万吨级和2万吨级散杂货码头各1个。 | 2016-2019 | 12.00 | 7.00 | 厦门港务集团 | 厦门港口局 |  |
| 5 | 海沧航道整治一期工程 | 建设导流挡沙堤9315米。 | 2015-2016 | 8.00 | 8.00 | 厦门港航道管理站 | 厦门港口局 |  |
| 6 | 厦门港主航道扩建四期工程 | 满足20万吨级集装箱船与15万吨级集装箱船全潮交会通航要求。 | 2015-2017 | 6.80 | 6.80 | 厦门港航道管理站 | 厦门港口局 |  |
| 7 | 厦门港后石航道二期工程 | 15万吨级散货船舶乘潮通航航道。 | 2015-2018 | 2.50 | 2.50 | 厦门港航道管理站 | 厦门港口局 |  |
| 8 | 海沧航道扩建四期工程 | 20万吨级集装箱船通航航道。 | 2015-2018 | 4.50 | 4.50 | 厦门港航道管理站 | 厦门港口局 |  |
| 9 | 古雷港区航道三期工程 | 30万吨级油船单向通航航道。 | 2015-2017 | 5.80 | 5.80 | 厦门港航道管理站漳州分站 | 厦门港口局 |  |
| （二） | 国际邮轮产业发展实施项目 |  |  | 20.00 | 15.00 |  |  |  |
| 10 | 厦门邮轮母港建设项目 | 引进邮轮，建成集邮轮母港、购物中心、餐饮娱乐等为一体的综合旅游项目。 | 2012-2018 | 20.00 | 15.00 | 厦门市政府 | 省交通运输厅 |  |
| 11 | 厦船三期船坞工程 | 新建1座8万吨级造船坞、配2台600吨龙门起重机和4台32吨门座起重机；新建3#舾装码头1座、配1台40吨门座起重机；扩建涂装工场3间，新建分段装焊工场和集配车间各1座，新建石化天然气站1座，完善相关生产及公用等配套设施。 | 2008-2014 | 6.5 | 1.2 | 厦门市政府 | 省经信委 |  |
| （三） | 航运要素集聚实施项目 |  |  | 55.00 | 35.00 |  |  |  |
| 12 | 厦门东南国际航运中心总部 | 总建筑面积约60万平方米，建设以航运办公为主，兼具商务办公、酒店、会展会议、休闲购物中心等综合商业配套的多功能商务社区。 | 2012-2016 | 55.00 | 35.00 | 厦门市政府 | 省交通运输厅 |  |

福建省加快港口发展主要项目推进计划表

四、拓展港口腹地

单位：亿元

| 序号 | 项目名称 | 实施内容 | 实施年限 | 计划总投资 | 2014至2018年计划完成投资 | 责任单位 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 牵头单位 | 配合单位 |  |
|  | 本项合计 |  |  | 28.84 | 19.94 |  |  |  |
| （一） | 拓展陆向腹地实施项目 |  |  | 23.90 | 15.00 |  |  |  |
| 1 | 晋江陆地港二期 | 推进二期工程建设。 | 2014-2017 | 3.30 | 3.30 | 环宇物流（福建）有限公司开发建设，晋江陆地港港务有限公司运营 | 晋江市政府 |  |
| 2 | 龙岩陆地港物流园区(二期) | 推进二期工程建设。 | 2014-2016 | 3.20 | 3.20 | 龙岩国际物流中心建设有限公司开发建设，其中保税物流中心由龙岩中外运物流公司运营管理 | 龙岩市政府 |  |
| 3 | 三明陆地港物流园区 | 有效推进港区一期运营，推进二期工程建设。 | 2011-2017 | 5.30 | 3.80 | 三明港务发展有限公司 | 三明市政府、厦门港务集团、厦门港口管理局 |  |
| 4 | 武夷山陆地港 | 完成工程建设，有效推进港区运营。 | 2012-2020 | 2.10 | 0.50 | 武夷山港务有限公司 | 武夷山市政府、福州港务集团、省福州港口管理局 |  |
| 5 | 江西吉安陆地港 | 完成工程建设，有效推进港区运营。 | 2012-2014 | 2.00 | 0.20 | 厦门港务控股集团 | 厦门港口管理局 |  |
| 6 | 江西丰城陆地港 | 完成工程建设，有效推进港区运营。 | 2014-2017 | 2.00 | 2.00 | 福州港务集团 | 省福州港口管理局 |  |
| 7 | 江西海西液体化工品进出口基地 | 建设规划总库容为45.15万立方米库区以及配套码头和铁路专用线。 | 2012-2015 | 6.00 | 2.00 | 福建中原港务有限公司 | 莆田市政府 |  |
| （二） | 拓展海向腹地实施项目 |  |  | 4.94 | 4.94 |  |  |  |
| 8 | 潮州三百门新港区综合项目 | 在小红山码头原有在建工程的基础上建设5000吨级件杂货和多用途泊位各1个，码头结构分别按1万吨、2万吨级预留。 | 2014-2016 | 4.94 | 4.94 | 厦门港务集团 | 厦门港口管理局 |  |

福建省加快港口发展主要项目推进计划表

五、发展现代港口物流

单位：亿元

| 序号 | 项目名称 | 实施内容 | 实施年限 | 2014至2018年 计划完成投资 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本项合计 |  |  | 155.48 |  |  |
| （一） | 临港物流园区实施项目 |  |  | 152.48 |  |  |
| 1 | 江阴港区物流园区 | 位于江阴工业集中区内，内设保税物流园区，提供集装箱快速集拼、中转、分拨、配送、仓储等全方位服务，兼营散杂货物流，发展保税加工、仓储配送等业务。 | 2011-2020 | 1.00 | 福州市政府 |  |
| 2 | 罗源湾物流园区 | 分为罗源湾南岸可门作业区和北岸作业区物流园区。园区以港口物流为主，重点发展矿石、电煤等大宗散杂货集散中转服务，兼营集装箱业务，建成以国际性物流为主，同时办理区域性物流和工业、商业配送服务的现代区域性国际物流中心。 | 2011-2015 | 1.50 | 福州市政府 |  |
| 3 | 松下物流园区 | 依托松下港区，建成面向城际间、省区间的以粮食、大豆、食用油等专业产品的仓储、运输、加工为主的全国性粮食集散物流集散地。 | 2011-2015 | 0.50 | 福州市政府 |  |
| 4 | 厦门现代物流园区 | 包括东渡港区、保税物流园区、象屿保税区一期、象屿保税区二期、航空港工业与物流园区五大片区。以海、空港为依托，继续发展以保税物流为特征的口岸物流，强化为高科技制造企业配套的现代物流服务功能，大力发展以第三方物流为标志的涵盖电脑、电子产品等方面的制造业物流；推动东渡港向综合物流服务港方向转型，形成多环节的商贸物流产业链，以粮食粮油、建材家居、五金机电、矿石矿砂等大宗商品为发展导向，规划建立面向闽西南乃至海峡西岸经济区的生产资料采购物流分拨网络和服务体系。 | 2010-2015 | 1.00 | 厦门市政府 |  |
| 5 | 前场铁路大型货场（一期） | 主要建设铁路作业区、物流作业区、市政道路及综合管线，包括粮食批发市场，市场设加工区、综合贸易区、仓储区、配套生活区等四大功能区。 | 2010-2015 | 15.00 | 厦门市政府 |  |
| 6 | 海沧物流园区 | 海沧物流园区包括海沧保税港区和保税港区外非保物流园区。形成集装箱海铁联动、海公联动发展，打造功能完善的、能服务中西部地区发展物流通道的区域物流联动服务平台；形成面向国外采购企业与国内代工企业的海西大型国际采购分拨基地；构筑各种服务功能为一体的各种类型大宗生产资料专业商贸物流服务平台，打造现代化临港商贸物流集聚区。 | 2010-2020 | 13.28 | 厦门市政府 |  |
| 7 | 刘五店物流园区 | 大力推进石材、钢材、建材、粮食、矿建砂石、有色金属等大宗生产资料专业市场集群的开发建设，为各种类型大宗散货构筑集产品展示交易、贸易代理、保税仓储、堆存、增值加工结算、区域分拨、仓单质押等服务功能为一体的专业商贸物流平台，打造大宗商品临港商贸物流基地。 | 2010-2020 | 5.00 | 厦门市政府 |  |
| 8 | 石湖物流园区 | 位于泉州湾港区南岸石湖作业区，建设100万平方米集装箱堆场。 | 2010-2015 | 2.70 | 泉州市政府 |  |
| 9 | 泉港石化物流园区 | 位于湄洲湾南岸港区斗尾作业区和洋屿作业区。 | 2010-2015 | 10.00 | 泉州市政府 |  |
| 10 | 东吴港物流园区 | 位于湄洲湾北岸经济开发区东埔镇。依托东吴港区，作为多功能综合性港口的一部分，与东吴作业区互为依存，共同推动湄洲湾经济持续快速增长。 | 2010-2020 | 1.50 | 莆田市政府 |  |
| 11 | 招银港区综合物流园区 | 重点发展物流型港口，形成以集装箱和粮食、木材、钢铁和生铁、矿物性建筑材料及其他类货物吞吐为主，服务厦漳泉和龙岩、湘南、赣南、粤北等腹地为主的区域性综合物流园区。 | 2010-2020 | 1.00 | 漳州市政府 |  |
| 12 | 古雷石化产业园区 | 重点发展物流与产业混合型港口，形成能源、化工、原材料、矿石、煤炭等工业原材料为主的区域性综合物流园区。 | 2010-2020 | 100.00 | 漳州市政府 |  |
| （二） | 临港大宗商品交易平台实施项目 |  |  | 3.00 |  |  |
| 13 | 东南大宗商品交易中心 | 以繁荣福建省大宗商品产业，规范大宗商品交易，拓宽金融服务实体领域，促进国内大宗商品现货交易市场与国际市场的接轨，将交易中心建设成为立足福建、辐射全国、联通亚太，具有国际核心竞争力的大宗商品现货交易中心。 | 2013-2015 | 1.00 | 泉州市人民政府 |  |
| 14 | 厦门大宗商品交易平台 | 立足现有的交易市场如石油交易中心，股权交易中心等，以点带面，结合厦门的产业基础，带动新市场的建立，以此为发起单位整合归并具有相同类别交易品种的交易市场，实行“一个交易平台、多个交易中心”的合并模式。 | 2014-2020 | 2.00 | 厦门市人民政府 |  |

福建省加快港口发展主要项目推进计划表

六、培育龙头港航企业

单位：亿元

| 序号 | 项目名称 | 实施内容 | 实施年限 | 计划总投资 | 2014至2018年计划完成投资 | 责任单位 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 牵头单位 | 配合单位 |  |
|  | 本项合计 |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| （一） | 做大做强港口企业实施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 推进港口企业整合 | 福建省交通运输集团、厦门港务控股集团对省内其他港口码头资产进行重组。 | 2014-2018 | — | — | 福建省交通运输集团、厦门港务控股集团 | 省国资委、沿海各地市国资委 |  |
| （二） | 做大做强航运企业实施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 航运企业集团化 | 支持我省航运企业跨所有制、跨地区、跨行业的兼并重组，培育具有全国影响力的航运品牌。 | 2014-2018 | — | — | 福建省交通运输集团 | 省交通运输厅、省港航局 |  |
| 3 | 运力发展 | 发展专业化、大型化、现代化运输船队，吸引外挂运力回归和新增船舶落籍我省,引进国际国内航运龙头企业落户。 | 2014-2018 | — | — | 省港航局 | 各地市水路运输管理部门 |  |

福建省加快港口发展主要项目推进计划表

七、创新管理与服务方式

单位：亿元

| 序号 | 项目名称 | 实施内容 | 实施年限 | 计划总投资 | 2014至2018年计划完成投资 | 责任单位 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 牵头单位 | 配合单位 |  |
|  | 本项合计 |  |  | 30.86 | 30.36 |  |  |  |
| （一） | 港口信息化实施项目 |  |  | 8.58 | 8.08 |  |  |  |
| 1 | 港口物流信息化平台 | 加强与其他口岸监管部门之间的协调与合作，为物流供应链上的运输、代理、场站、仓库、报关、贸易等企业搭建公共信息平台，整合物流信息资源，为用户提供货物跟踪、车辆定位、数据交换、船舶动态监控等多项商务应用和物流增值服务。 | 2014-2020 | 0.90 | 0.70 | 省交通运输厅 | 省口岸办、 福州海关、 厦门海关、 福建出入境检验检疫局、 厦门出入境检验检疫局、省发改委、 省财政厅、 省经信委 |  |
| 2 | 福建交通电子口岸 | 依托港航EDI中心，大力整合海事、港口、航运、船检等数据库和信息资源，建立交通电子口岸；并通过推动交通电子口岸跨区域、跨部门的联网应用，促进无水港等腹地与主要港口的信息联通，实现异地订舱、异地报关、全程货物监管等功能。 | 2014-2020 | 1.10 | 0.80 | 省交通运输厅 | 省口岸办、 福州海关、 厦门海关、 福建出入境检验检疫局、 厦门出入境检验检疫局、 省发改委、 省财政厅、 福建海事局、 省经信委、 福建边防总队 |  |
| 3 | 厦门远海集装箱码头第四代全自动化码头装卸系统 | 开展厦门远海全自动化集装箱码头改造工程（一期）项目建设，配备3台自动化双小车岸桥、16台自动化轨道吊、18台自动运载车（AGV）、8台自动化转运平台(AGV伴侣）及相关自动化操作系统。 | 2014-2016 | 6.58 | 6.58 | 厦门远海集装箱码头有限公司 | 厦门港口管理局 |  |
| （二） | 绿色港航实施项目 |  |  | 22.28 | 22.28 |  |  |  |
| 4 | 绿色循环低碳港口建设 | 推广船舶靠港使用岸电、绿色照明、清洁能源技术应用，持续推进RTG“油改电”及无油转场、变频技术在港口的应用。 | 2014-2018 | 15.70 | 15.70 | 省交通运输厅 | 省发改委、 省经信委、 省财政厅、 省环保厅 |  |
| 5 | 厦门远海全自动化集装箱码头改造示范工程（一期）项目 | 对14#-15#泊位进行集装箱自动化装卸系统改造，改造建设1个12万吨级集装箱自动化泊位，码头设计年吞吐量近期70万标箱，远期95万标箱，泊位长度为447米；改造建设自动化堆场和相应的配套设施。 | 2013-2014 | 6.58 | 6.58 | 厦门市政府 | 省交通运输厅 |  |

福建省加快港口发展主要项目推进计划表

八、促进闽台运输发展

单位：亿元

| 序号 | 项目名称 | 实施内容 | 实施年限 | 计划总投资 | 2014至2018年计划完成投资 | 责任单位 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 牵头单位 | 配合单位 |  |
|  | 本项合计 |  |  | 11.80 | 8.00 |  |  |  |
| （一） | 提升闽台小三通品牌实施项目 |  |  | 2.40 | 2.40 |  |  |  |
| 1 | 建成连江黄岐对台客运码头，开辟黄岐至马祖客运航线 | 建设连江黄岐对台客运码头，投入客船，推动黄岐至马祖客运航线，并最终实现常态化运行。 | 2014-2018 | 0.20 | 0.20 | 连江县政府 | 省港航局 |  |
| 2 | 泉州石井客运码头二期改造 | 完成泉州石井客运码头二期，提升泉金航线服务能力。 | 2014-2018 | 0.20 | 0.20 | 南安市政府 | 省港航局 |  |
| 3 | 厦门五通对台客运码头三期工程 | 完成厦门五通对台客运码头三期，提升厦金航线服务能力。 | 2014-2018 | 0.60 | 0.60 | 厦门翔业集团 | 省港航局 |  |
| 4 | 东山城垵对台客运码头，开通东山至澎湖客运航线 | 建设东山对台客运码头，推动东山至澎湖客运航线，并最终实现常态化运行。 | 2015-2018 | 1.40 | 1.40 | 东山县政府 | 省港航局 |  |
| （二） | 发展闽台滚装运输实施项目 |  |  | 9.40 | 5.60 |  |  |  |
| 5 | 建设平潭港区金井作业区对台码头 | 完成平潭港区金井作业区对台码头，开辟平潭对台运输新口岸。 | 2014-2018 | 3.30 | 1.50 | 平潭综合实验区交通投资发展有限公司 | 省港航局 |  |
| 6 | 建设湄洲湾2万吨级对台滚装码头 | 完成湄洲湾2万吨级对台滚装码头，开展对台滚装运输业务。 | 2012-2017 | 6.10 | 4.10 | 湄洲湾港口管理局 | 省港航局 |  |