
附件

加快武夷新区绿色发展重大项目汇总表
	序号
	项目名称
	项目总投资
(亿元)
	进度要求
	项目业主单位

	合 计（47项）
	834.9
	
	

	一
	基础设施
	511.1 
	　
	　

	（一）
	交通
	376.3 
	　
	　

	1
	浦建龙梅铁路南平段
	95.0 
	争取2016年开工
	南昌铁路局

	2
	武夷新区旅游观光轨道交通武夷山东站至武夷山景区线项目
	26.1 
	2015年上半年建设，2017年建成
	南平武夷集团
有限公司

	3
	武夷新区轻轨交通项目武夷山东站-建阳生态城线
	25.4 
	2016年开工，2018年完工
	南平武夷集团
有限公司

	4
	省道303线建阳新岭至武夷山公馆大桥段改造工程
	23.9 
	加快建设进度，2017年建成
	南平市武夷新区
建设发展有限公司

	5
	武夷新区绕城高速公路将口至童游段工程
	16.0 
	2015年底开工建设
	南平武夷集团
有限公司

	6
	武夷山机场迁建项目
	50.0 
	加快推进项目前期工作，力争2016年动工建设，2020年建成
	南平市民航办

	7
	武夷新区至顺昌高速公路
	75.0 
	2015年争取项目列入省高速公路网规划
	南平武夷集团
有限公司

	8
	武夷新区旅游观光轨道交通武夷山景区至武夷山北站线项目
	35.0 
	2014年完成可研报告编制，2018年开工建设
	武夷山市交通事业发展中心

	9
	武夷山华侨经济开发区交通枢纽
	30.0 
	争取2015年开工，2018年建成
	武夷山华侨农场

	（二）
	城建环保
	119.7 
	　
	　

	10
	武夷新区崇阳溪旅游景观慢道工程
	50.2 
	争取2017年完工
	南平武夷集团
有限公司

	11
	武夷新区供水一期工程
	4.9 
	2015年开工，2017年完成
	南平建设集团

	12
	武夷新区污水处理厂（兴田、将口、新岭）建设项目
	8.5 
	2017年建成
	南平建设集团

	13
	武夷新区森林公园项目
	3.6 
	2016年建成
	南平市武夷新区
建设发展有限公司

	14
	武夷新区市民公园
	2.5 
	2015年开工，2016年建成
	南平市武夷新区
建设发展有限公司

	15
	武夷新区云谷小区
	36.0 
	2015年开工建设
	南平建设集团

	16
	武夷新区新岭统建房一期建设工程项目
	4.0 
	2015年开工，2017年完成项目建设
	福建武夷高新技术园区开发建设
有限公司

	17
	武夷山双遗产保护新区公建配套项目
	10.0 
	加快建设进度，争取2016年建成
	武夷山市北城新区开发建设项目
经理部

	（三）
	重大水利
	15.1 
	　
	　

	18
	闽江防洪工程南平段（一期、二期）
	5.1 
	力争2016年基本建成
	南平市武夷新区
建设发展有限公司

	19
	崇阳溪补水及河道保护开发项目
	10.0 
	2016年开工，力争2018年建成。
	南平市武夷新区
建设发展有限公司

	二
	产业发展
	277.8 
	　
	　

	（一）
	工业
	108.9 
	　
	　

	20
	武夷新区高新技术园新岭产业园建设项目
	60.2 
	争取2019年完工
	福建武夷高新技术园区开发建设
有限公司

	21
	武夷新区高新技术创业园
	10.0 
	2015年开工，2017年完工
	福建武夷高新技术园区开发建设
有限公司

	22
	武夷育成科技孵化基地项目
	5.0 
	2015年开工，2018年完工
	武夷育成科创园
有限公司

	23
	福建广达中小科技企业孵化器平台建设项目 
	3.0 
	2016年建成
	福建省广达实业
有限公司

	24
	建阳海源复合材料生产基地项目（二期项目）
	3.9 
	2016年完成项目建设
	福建海源新材料
科技有限公司

	25
	南平通用航空中心项目
	7.0 
	2015年开工，2017年建成
	福建乔治海茵茨
飞机制造有限公司

	26
	福建中都节能建材生产项目
	10.0 
	2015年开工，2017年完工
	福建中都新型建材有限公司

	27
	建阳和泉生物发酵制品建设项目二期
	5.0 
	争取2015年完工
	福建和泉生物科技有限公司

	28
	福建青松精细化工建设项目
	4.8 
	争取2015年开工，2017年建成
	福建青松股份
有限公司

	（二）
	服务业
	168.9 
	　
	　

	29
	武夷新区商务CBD项目
	10.8 
	2015年开工，2016年完工
	南平市武夷新区建设发展有限公司、南平实业集团
有限公司

	30
	大武夷智慧旅游集散中心
	5.0 
	争取2015年完工
	南平武夷集团

有限公司

	31
	福建中都旅游商贸中心
	7.0 
	2016年开工，2019年完工
	福建中都旅游投资有限公司

	32
	武夷新区马拉松小镇及赛道
	18.0 
	2017年开工，2020年建成
	南平市武夷新区
建设发展有限公司

	33
	建阳建盏文化创意园建设项目
	3.1 
	争取2015年开工，2017年建成
	建阳市旅游公司

	34
	武夷山朱子园基础设施建设项目
	10.0 
	2015年开工，2016年建成
	福建省武夷山旅游文化投资集团
有限公司

	35
	武夷山下梅文化旅游综合体项目
	50.0 
	力争2018年竣工
	中和（武夷山）文化旅游有限公司

	36
	武夷山刚泰武夷天堂文化旅游综合开发项目
	50.0 
	争取2015年开工
	福建刚泰武夷天堂文化旅游集团有限公司及其子公司

	37
	武夷山文化创意产业园
	5.0 
	力争2017年建成
	武夷山市创意产业园管委会

	38
	武夷山杜坝旅游服务园区项目
	10.0 
	争取2016年完工
	武夷山市杜坝园区开发建设项目
经理部

	三
	社会事业
	46.0 
	　
	　

	39
	武夷新区中小学、幼儿园建设项目
	2.6 
	2016年完工
	南平市第一中学
南平市实验小学
南平实验幼儿园

	40
	武夷山森林生态博物院建设项目
	10.0 
	争取2015年开工建设
	南平绿发集团
有限公司

	41
	武夷新区文化中心建设项目
	4.1 
	2015年开工，2017年完工
	南平市武夷新区
建设发展有限公司

	42
	武夷新区博物馆建设项目
	2.7 
	2015年开工，2017年完工
	南平市武夷新区
建设发展有限公司

	43
	武夷新区综合医院
	8.1 
	2015年开工，2018年完工
	武夷总医院

	44
	武夷新区体育中心
	6.5 
	2016年开工，2019年完工
	南平市武夷新区
建设发展有限公司

	45
	清华大学继续教育学院武夷学堂项目
	5.0 
	2016年开工，2018年完工
	卓尔（南平）教育
投资有限公司

	46
	南平万星电影文化建设项目
	5.0 
	2016年开工，2018年完工
	万星（南平）置业
有限公司

	47
	福建武夷大院茶文化发展中心项目
	2.0 
	2016年开工，2018年完工
	福建省武夷大院
商贸有限公司


— 12 —
— 11 —

