# 附表

# 福建省“十三五”旅游重点项目

注：“十三五”期间重点项目共计244个，计划总投资约2937.72亿元；▲为2016年度省重点项目。

| 序 号 | 项目名称 | 项目 类别 | 主要建设内容及规模 | 建设年限 | 估算 总投资 （亿元） | “十三五”计划投资 （亿元） | 主要进度目标 | 项目 所在地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福建省“百镇千村”乡村旅游建设项目（含福建省乡村旅游扶贫工程） | 乡村旅游 | 实施乡村旅游富民工程，推进“百镇千村”乡村旅游项目建设，在全省培育打造100个乡村旅游休闲集镇，500个乡村旅游特色村。重点扶持老区及原苏区县以及建档立卡的贫困村。 | 2015-2020 | 50 | 50 | 2015启动建设，2020年基本完成。 | 相关设区市 |
| 2 | 福建省旅游集散和服务中心建设项目 | 设施提升 | 在全省每个县（市、区）布局建设至少1家为游客提供旅游集散、信息咨询、游程安排、换乘等功能的旅游集散和服务中心。 | 2015-2020 | 20 | 20 | 到2020年实现旅游集散服务中心每个县（市、区）全覆盖。 | 相关设区市 |
| 3 | 福建省智慧旅游建设项目 | 设施提升 | 建设智慧旅游平台、云数据中心和20家智慧旅游试点市（县）、50家智慧旅游景区、50家智慧酒店、50家智慧旅游旅行社。 | 2016-2020 | 12 | 12 | 2015年启动建设全省智慧旅游平台、云计算中心、120家智慧旅游试点，2020年基本完成。 | 相关设区市 |
| 4 | 福建滨海休闲旅游度假区建设项目 | 滨海旅游 | 以福建漫长海岸带、优质沙滩、独特岛礁港湾、海上鱼排养殖等丰富多样的滨海旅游资源和良好的海洋生态环境为依托，深入挖掘海洋文化内涵，规划打造集海上垂钓、海捕、渔事体验等渔业体验项目，和沙滩运动、水上摩托、水上飞机、游艇码头、帆船运动等海上体育赛事等为一体的国内一流和国际知名的滨海生态休闲旅游度假区。 | 2016-2020 | 30 | 20 | 争取部分项目建成。 | 相关设区市 |
| 5 | 福建康体养生旅游基地建设项目 | 康养旅游 | 发挥福建森林覆盖率全国首位的生态环境优势，特色化、差异化规划建设“春赏花、夏戏水、秋登高、冬看树”等系列产品以及野外拓展、骑行、徒步、越野、热气球、滑翔、漂流等康体养生休闲度假旅游产品体系，完善登山道、森林绿道、自行骑行道、生态厕所、森林树屋、信息服务平台等旅游基础配套设施和公共服务设施，培育形成一批特色康养旅游基地。 | 2016-2020 | 20 | 20 | 争取部分项目建成。 | 相关设区市 |
| 6 | 福州华侨城大型文化旅游综合项目 | 文化旅游 | 建设欢乐谷主题公园、水公园、滨江生态公园、文化庆典广场、生活运动中心、文化演艺中心、国际艺术中心、曲水湾精品商业、文化主题精品酒店等项目。 | 2016-2023 | 80 | 50 | 2016年启动建设，2023年基本完成。 | 福州市 仓山区 |
| 7 ▲ | 福州台江上下杭历史文化街区保护修复工程 | 文化旅游 | 核心保护区北至福州四中、天胜花园；南至中平花园、洲边小学；西至白马路、隆平路；东至高顶路、三通路，总用地面积353亩。历史街区保护修复：街区内包含14处省、市、区级文保单位，其它文物保护点85处；具有本地特色的历史环境要素（古井、古桥、古树、神龛、门楼）等。 | 2014-2018 | 30.25 | 20 | 2014年启动建设，2018年基本完成。 | 福州市 台江区 |
| 8 | 三坊七巷保护修复南街项目工程 | 文化旅游 | 本项目范围为八一七路道路规划红线宽度及西侧地块，地上部分北起塔巷，南至吉庇巷，全长420米；地下空间包含东街口站至南门兜站区间明挖地下室，全长480米。总用地面积为15732.3平方米，总建筑面积为87512平方米。 | 2013-2016 | 27.1 | 8.25 | 2013年启动建设，2016年基本完成。 | 福州市 鼓楼区 |
| 9 ▲ | 朱紫坊保护修复工程 | 文化旅游 | 对朱紫坊规划保护区内的建筑进行保护修复，规划区域东至法海路，西至八一七路，南至圣庙路，北至津泰路。 | 2013-2016 | 24 | 4.6 | 全面完成朱紫坊保护修复工程的建设。 | 福州市 鼓楼区 |
| 10 ▲ | 晋安桂湖生态温泉城 | 生态旅游 | 主要建设温泉博览园、温泉酒店、温泉旅游商务服务中心、温泉疗养中心、桂湖养老中心及配套设施等。 | 2013-2019 | 60 | 20 | 2014年启动建设，2019年基本完成。 | 福州市 晋安区 |
| 11 ▲ | 晋安海峡非物质文化遗产生态园 | 文化旅游 | 总建筑面积5.6万平方米，建设非遗产品展示及交易区、餐饮服务区、非遗产品创作及加工区3个区域。 | 2014-2018 | 10 | 5.5 | 全面完成海峡非物质文化遗产生态园建设。 | 福州市 晋安区 |
| 12 | 海峡（永泰）生态旅游度假项目 | 生态旅游 | 建设生态走廊、山地运动区、休闲保健区、花卉庄园、影视拍摄外景基地、专业影视技术制作区，以及酒店等配套设施。 | 2015-2020 | 30 | 18.5 | 力争2020年一期项目全面竣工。 | 福州市 永泰县 |
| 13 ▲ | 闽侯八闽文化旅游项目 | 文化旅游 | 总建筑面积80万平方米，建设文化旅游商业街及附属配套设施，包括广场、衙门、城隍庙、门楼、牌坊、古民居、戏楼等。 | 2015-2020 | 50 | 44.5 | 2016-2019年底项目基本竣工；2020年全部投入使用。 | 福州市 闽侯县 |
| 14 | 闽侯金水湖文化旅游和养生养老项目 | 生态旅游 | 建设金水阁和滨水栈道，建设养老养生、文化旅游、远动休闲为主题的三大区；配套建设大型接待中心，主题场所，三大主题酒店，滨水商业小镇、书院古巷街区等。 | 2014-2022 | 15 | 10 | 2016年底建成并启动旅游、商业运营项目。 | 福州市 闽侯县 |
| 15 ▲ | 福清东壁岛滨海旅游度假区 | 滨海旅游 | 项目规划面积178.14公顷，项目建设内容包括渔人码头商业区、酒店等旅游度假服务区及旅游休闲文化片区等三大片区；七大功能区，即海水温泉、游客中心、游艇俱乐部、游艇码头、游艇泊位、滨海浴场等及景区配套道路、绿化景观、服务设施等基础设施建设项目。 | 2012-2017 | 12 | 5.6 | 争取2017年竣工。 | 福州市 福清市 |
| 16 | 马尾船政文化城 | 文化旅游 | 整合马尾造船厂、旧港区、罗星塔公园、马限山公园，形成“文化创意港”，打造船政文化城，建成马江古渡分区、婴脰山分区、造船厂分区、马限山分区、船政文化广场分区、罗星塔分区等六大区域。 | 2012-2020 | 20 | 10 | 2016年建成船政格致园和海峡文化产业创意园。 | 福州市 马尾区 |
| 17 ▲ | 连江贵安新天地二期公共配套项目 | 设施提升 | 占地面积约1600亩，建设儿童成长体验、海洋世界、多功能影剧院、拓展公园、溪利安置区以及相关配套设施。 | 2014-2018 | 20 | 13 | 争取项目基本建成。 | 福州市 连江县 |
| 18 | 鼓岭国家级旅游度假区房车露营地 | 设施提升 | （1）房车露营地集散区。位于晋安区西园村，占地面积30亩，内设10部自配车房车院子，10个自驾游房车小营地、20个帐篷露营地。（2）房车露营地度假基地。拟建设五星级露营地，打造成鼓岭国家级旅游度假区露营地的核心基地，总占地面积约600多亩，建设自配车房车院子170部，自驾游露营地170个、帐篷250个。配套山地车道，充气式羽毛球馆和乒乓球馆、户外健身路径、房车交易展会区、钓鱼休闲馆、农家乐旅馆、户外拓展训练区等。（3）房车露营地度假驿站。占地50亩，计划建设20个自配车房车院子、10个自驾游露营地、30个帐篷露营地。 | 2014-2018 | 2.38 | 2.38 | （1）2016年春节前完成一期房车露营地基地建设；（2）2016年底前完成房车露营地度假基地二期、三期征地；（3）2018年前完成房车露营地度假基地一、二、三期建设；（4）2018年底完成房车露营地度假驿站建设。 | 福州市 晋安区 |
| 19 | 闽安乡村旅游示范基地 | 乡村旅游 | 闽安古建筑修缮、景观提升、立面改造，实施一环一线八点，一带三面四点，形成草尾街、桥头街、城里街以及城墙、大小官厅、贡船浦、漕运水系，刑港河、闽安沿岸景观面，将闽安古镇打造成全省知名的历史文化名镇。 | 2014-2019 | 3 | 2 | 2016年底形成一期旅游环线。 | 福州市 马尾区 |
| 20 | 琯头龙沙丘旦生态旅游项目 | 生态旅游 | 规划占地约1500亩，核心区面积867亩，拟开发建设成集滨海休闲度假、生态农业综合开发等功能为一体的大型综合型旅游度假村。 | 2014-2017 | 6 | 1.22 | 力争2016年建成。 | 福州市 连江县 |
| 21 | 罗源县滨海旅游区 | 滨海旅游 | 占地172亩，建筑面积30000多平方米。一期项目：音乐喷泉、游艇码头、海洋世界、海上搏斗、海上高尔夫、豪华游轮餐厅、海上钓鱼台；二期项目：魔纪魔都、冰雪世界、尖峰马戏、5D飞行影院、白鲸馆。 | 2012-2016 | 18 | 12 | 白鲸馆目前已进入建设阶段，预计在2016年国庆前对外开放。 | 福州市 罗源县 |
| 22 ▲ | 永泰青云山北溪—天池景区（云顶旅游区） | 生态旅游 | 云顶旅游区规划范围10.6平方公里。主要建设内容：旅游综合服务中心、旅游专用公路、景区入口服务区、峡谷入口服务区、云中圣境、天池草场、缤纷三谷、悬空栈道、通天缆车、云顶蛋居酒店等项目。后续建设内容包括：完成蚂蚁窝酒店、蚁窝文化艺术展览馆、蚁窝音乐厅、蛋居二期、清新客栈、迷你别墅酒店、峡谷回环栈道、峡谷第二条索道的建设；建设开发云海步坪森林旅游度假区、天籁小镇、云上悬崖度假区。 | 2015-2020 | 26 | 10 | 目前云顶旅游区首期建设项目已完工，二期（2015—2017年）提质互动体验型产品，开发休闲度假型产品。三期（2018—2020年）为全面提升完善期。 | 福州市 永泰县 |
| 23 | 大青云山观光火车及配套设施项目 | 景区提升 | 线路全长约11.45Km,起于葛岭镇天门山站，向南到达万石村站，出站后折向东南至赤壁站，沿双洞溪峡谷逆流而上，最后到达云顶站。设计按YB9065-1994规范执行，全线路基、隧道、桥梁、涵洞均采用双线设计，建成后线路初期编组运行10列机车。 | 2016-2020 | 10 | 5 | 全面启动建设。 | 福州市 永泰县 |
| 24 | 永泰嵩口古镇保护与利用 | 乡村旅游 | 全力打造古镇核心游道32个节点工程，重点打造“千年墟市”与“深山灯港”，提升“斜阳院巷”与“老街商铺”景观。配套建设旅游停车场、民宿、农家乐等基础设施，培育植入有文化内涵的业态，实现食、住、行、游、购、娱等旅游六要素。 | 2015-2018 | 4 | 2 | 争取2018年建成。 | 福州市 永泰县 |
| 25 | 福清瑞岩山文化旅游综合开发项目 | 文化旅游 | 依托瑞岩山风景区自然景观和弥勒佛、瑞岩寺、摩崖题刻、华侨文化广场等独特人文景观及历史文物资源，建设集观光旅游、文化休闲、宗教朝圣活动等为一体的综合性旅游目的地，完善旅游基础配套设施和产业要素，打造成为国家4A级景区。 | 2016-2018 | 2 | 1 | 争取2018年建成。 | 福州市 福清市 |
| 26 | 罗源飞竹高山湿地农业休闲旅游综合体 | 乡村旅游 | 项目占地面积1万亩，建设千亩白竹观光园、千亩田园风光园、千亩林下经济园、千亩生态湿地、生态林地观光休闲园、畲族文化风情园、陈靖姑文化公园。 | 2015-2020 | 3 | 2 | 2017年完成项目所在地的房屋、立面的综合整治项目。2020年竣工对外开放。 | 福州市 罗源县 |
| 27 | 厦门国际马戏城 | 文化旅游 | 占地9.2万平方米，总建筑面积16.1万平方米，由大型室内马戏表演场、马戏主题特色酒店、马戏博览主题文化广场和动物标本博物馆四大项目组成，将成为以国际马戏表演、马戏博览为主，集旅游观光、休闲娱乐、文化教育于一体的大型马戏乐园主题旅游区。 | 2013-2016 | 12 | 3.7 | 竣工开业。 | 厦门市 集美区 |
| 28 | 东渡邮轮母港综合体 | 滨海旅游 | 占地约1200亩，规划建筑总面积约270万平方米，立足现有邮轮中心，在周边滨海区域建设第三代母港，将打造成为国内最大、世界一流的集邮轮母港综合服务、休闲、购物商业、度假、观光、居住、办公于一体的新型综合体，是未来厦门最重要的休闲度假旅游胜地。 | 2012-2020 | 90 | 60 | 竣工开业。 | 厦门市 湖里区 |
| 29 ▲ | 五通海峡旅游服务中心 | 设施提升 | 拟兴建500万人次年吞吐量的候船楼三期，以及旅游集散中心、海岛游小码头以及配套酒店、办公、商业等为一体，全方位满足旅客、游客、自驾者乃至本地居民的旅游集散服务综合体。 | 2012-2017 | 30 | 18 | 竣工开业。 | 厦门市 湖里区 |
| 30 | 五缘湾游艇综合体 | 滨海旅游 | 13万平方米的帆船游艇展销中心及会所、帆船游艇及配件展览馆、海洋休闲文化综合区和产业办公区、配套商业等建筑形态。 | 2015-2017 | 18 | 10.7 | 竣工开业。 | 厦门市 湖里区 |
| 31 | 华强方特梦幻王国二期 | 文化旅游 | 在对1000多项非遗项目进行艺术加工、表现创意和优化组合的基础上，整理划分出民间传说区、神秘文化区、民间手工艺区等八大分区，打造以非物质文化遗产为背景、以现代旅游休闲体验为形式的全新概念主题公园。 | 2014-2017 | 19 | 11.5 | 竣工开业。 | 厦门市 同安区 |
| 32 ▲ | 厦门中奥游艇码头 | 滨海旅游 | 占地面积12.83万平方米，总建筑面积17.76万平方米，建设游艇码头，游艇俱乐部，五星级酒店，酒店式公寓，停车场等。 | 2014-2019 | 16 | 13.5 | 竣工开业。 | 厦门市 翔安区 |
| 33 ▲ | 厦门闽南古镇项目 | 文化旅游 | 主要包括土楼区、闽南商店区、商贸大楼等，拥有闽台特色购物街、古玩市场、小吃一条街、文化娱乐设施等一系列公共娱乐商业项目，可为顾客提供购物、餐饮、娱乐、休闲等综合性服务。 | 2010-2017 | 40 | 5 | 完成二期工程并开展招商工作；十三五期间三期工程建成运营。 | 厦门市 湖里区 |
| 34 | 福建土楼（南靖景区）基础设施及配套项目建设 | 景区提升 | 构建环土楼旅游大通道，拓宽改造山梅线、上双线、景区内道路等基础设施建设。建设云水谣旅游特色街区，长教溪、曲江溪两岸景观带，景区露营地，停车场，商贸，度假酒店及配套娱乐设施，开发景区周边乡村旅游产品等。 | 2015-2020 | 60 | 50 | 2015年开工建设，计划2020年建成。 | 漳州市 南靖县 |
| 35 | 南靖树海旅游综合体开发项目 | 生态旅游 | 规划建设占地5000亩，打造集温泉养生，领略生态，康体保健等多元化服务基地，建设度假别墅，观光农业，主题酒店，接待中心，水上运动，峡谷观光等项目。 | 2016-2020 | 50 | 30 | 2016年开工建设。 | 漳州市 南靖县 |
| 36 ▲ | 长泰马洋溪生态旅游区建设项目 | 生态旅游 | 由景区及酒店、文化产业旅游、农业旅游、旅游配套设施建设组成，包括天铜山综合度假区、生态博览园、天成山风景区、南谷汤泉世纪、泛华温泉酒店、乐统山庄、十里蓝山酒店、永隆度假村、寻梦谷景区、中华汉文苑、龙人古琴文化村、漂流水陆空景区、世界名木及古典家具展示中心等17个项目组成。 | 2012-2020 | 75 | 17 | 争取2020年完成项目投资。 | 漳州市 长泰县 |
| 37 | 长泰天柱山旅游综合度假区 | 生态旅游 | 项目规划用地面积约10000亩，主要建设内容：打造集宗教朝圣、观光游览、生态体验、休闲度假、康体健身、科普教育为一体的综合生态休闲度假旅游区。 | 2012-2020 | 60 | 10 | 争取2020年完成项目投资。 | 漳州市 长泰县 |
| 38 | 诏安大乌山旅游配套基础设施建设 | 景区提升 | 项目规划面积4.5 万亩，规划红星乌山大石巷—真英岩景区、九侯山景区、六洞及西埔特色村、湖内历史村落等四个区域，辐射拓展周边区域。主要建设游客服务中心，景区对外交通道路，绿化种植，土方平整，景区内游步道，停车场，管理房,景区给排水，垃圾处理等旅游基础设施。 | 2015-2020 | 5.4 | 4.32 | 完成东坑尾、埔平两个游客中心建设，九侯山创建国家4A级景区，完成乌山哈溪漂流项目建设等。 | 漳州市 诏安县 |
| 39 ▲ | 常山乌山天池景区旅游综合开发 | 生态旅游 | 乌山天池景区总面积为25.82平方公里，属于乌山大景区的核心区，拟建游客服务中心、生态停车场、登山频道、高空栈道、玻璃空中廊道、游船码头、主题酒店等项目，建设完善游客休闲、餐饮接待、观光游览、管理咨询等旅游服务设施，努力创建低碳旅游示范点和全国生态旅游示范点。 | 2015-2020 | 10 | 9 | 2017年天池旅游专线全线通车，完成天池景区游步道、观景平台、白水寨游客服务区、天池核心观光区基础配套建设； 2018-2020年建成长田凹生态度假区、月眉池生态度假区。 | 漳州市 常山开发区 |
| 40 ▲ | 漳州常山天窗坪仙境山庄文化旅游观光园项目 | 文化旅游 | 规划占地面积3000亩，以国际暗夜公园为标准、以归侨文化体验为特色，以生态养心为主题，建设福建首家暗夜主题公园。建设内容包括暗夜营地、20公里山地自行车道、风情文化体验园、特色民宿和特色餐厅、农业观光园、旅游接待中心、景区厕所、生态停车场、景区游步道和景区景观工程提升等基础设施。 | 2014-2020 | 12 | 8 | 建成投入使用。 | 漳州市 常山开发区 |
| 41 | 漳州常山东南亚风情旅游小镇 | 文化旅游 | 打造浓缩的东南亚风情休闲度假小镇，建设南洋民俗园、滨水绿廊、孔明坑等。主要建设内容有服务管理中及配套设施、水上游乐中心、垂钓基地、休闲会所、滨水木屋、康乐中心、环湖生态慢行系统等。 | 2015-2020 | 30 | 20 | 2020年完成全部建设内容。 | 漳州市 常山开发区 |
| 42 | 芗城陈元光漳台文化公园 | 文化旅游 | 该项目规划用地面积约675.47公顷，按商贸服务区、朝圣文化区、旅游休闲区、商业开发区、发展备用区等5个功能区进行规划建设。建设一条圣王大道全长7367米。 | 2012-2020 | 50 | 30 | 2016年启动项目核心区、松洲书院的规划设计及建设工作；至2020年完成5个功能区的建设。 | 漳州市 芗城区 |
| 43 | 芗城世界语堂文化产业园 | 文化旅游 | 规划约3000亩，建设语堂世界文化主题公园，配套1350亩创意创业园、670亩蕉林公园、300亩西溪湿地公园以及公办、酒店、居住等配套设施，打造集文创、休闲、娱乐、旅游于一体的综合性园区。 | 2016-2020 | 30 | 20 | 基本建成。 | 漳州市 芗城区 |
| 44 | 漳州古城保护开发（一期）启动工程 | 文化旅游 | 重点建设旅游服务中心、旅游厕所、旅游标识标牌，临时省委旧址片区、东宋河片区、太古桥片区、文庙和府学片区、中山公园片区、桥村片区及古城保护项目范围内配套基础设施等及道路设施。 | 2016-2018 | 32.15 | 22.15 | 到2018年所有项目基本完成。 | 漳州市 芗城区 |
| 45 ▲ | 东山中驰生态农业综合体建设项目 | 生态旅游 | 规划占地625.74亩，分7个区，包括入口接待区22亩，林下科研教学实践区125亩，综合服务区31亩，山林养生度假区162亩，梯田花海体验区96亩，热带雨林风情区390亩，礼佛祈福区34亩。建成4A级乡村旅游景区 | 2015-2018 | 3.4 | 2.9 | 完成道路平整和部分路面硬化，水电配套，接待区和梯田花海体验区花卉培育等。 | 漳州市 东山县 |
| 46 ▲ | 东山生态旅游岛旅游综合开发项目 | 滨海旅游 | 项目总占地2141亩，建设配套东山旅游发展的项目，主要包括风动石 •塔屿景区基础设施建设项目和六家五星级酒店。 | 2012-2020 | 49.3 | 24.3 | 邦臣酒店等五家酒店营业。 | 漳州市 东山县 |
| 47 | 东山马銮湾旅游综合体 | 滨海旅游 | 项目总占地面积1060亩，主要建设温泉酒店、旅游商品一条街、文昌学院、大型生态停车场、海上运动项目、岸上游泳池、帆船帆板互动项目、观海餐厅、淋浴室、旅游公厕、游客服务中心、排水排污系统及绿化等。 | 2015-2020 | 30 | 24 | 至2020年完成整个项目的80%。 | 漳州市 东山县 |
| 48 | 东山海湾公园 | 滨海旅游 | 项目规划总面积约6平方公里。完成庄园—中信段、马銮湾铜砵港—宝龙湾段约5公里的建设；建设海湾公园（东赤港—马銮湾3.5公里段，马銮湾妈庙山—南门湾3公里段）共计6.5公里的景区配套、二级游客中心、生态停车场、旅游公厕、自行车驿站、淋浴室、观海餐厅、休闲茶吧、滨海木栈道、咖啡厅、帆板帆船运动项目、生态修复等景区配套设施。 | 2013-2018 | 6.5 | 5 | 2016年底至2017年初完成东赤港—马銮湾段建设；2018年完成马銮湾妈庙山—南门湾段建设。 | 漳州市 东山县 |
| 49 | 东山金銮湾海洋生态园 | 滨海旅游 | 项目总规划用地面积100亩，分二期建设。一期主要建设海洋主题馆及表演馆；二期主要建设海洋生物自然馆及体验馆。并配套建设海洋生物暂养池、服务区、办公场所和生态停车场及绿化等。 | 2016-2018 | 5 | 2 | 力争2017年完成一期建设并进入试营业；2018年完成二期建设并进入试营业。 | 漳州市 东山县 |
| 50 | 平和县灵通山风景区综合开发 | 景区提升 | 建设内容：（1）大灵线公路；（2）游客接待中心（景区大门、停车场、管理中心、游客服务中心、购物中心等）；（3）地质公园建设（①地质公园规划与地质遗迹保护②地质公园解说与标识系统建设③地质公园科研与科普活动④地段管理与信息化建设；（4）上山缆车、连接七峰栈道等；（5）景区基础配套设施建设（游步道、观景台、凉亭、公厕、标识标牌等）；（6）星级酒店。（7）新荣湖景区开发项目。（8）建设规划较大寺庙。（9）东川湖景区开发项目。（10）体育中心、影视基地、雷电科技馆。 | 2015-2020 | 30 | 19.7 | 按照国家5A级旅游景区标准，进行软硬环境建设与提升，争取发展为国家5A 级旅游景区。 | 漳州市 平和县 |
| 51 ▲ | 平和大芹山旅游综合开发项目 | 生态旅游 | 以大芹山为核心吸引物，辐射九峰、大溪、崎岭、国强四个乡镇，打通四个乡镇进入大芹的快速旅游通道，构建大芹旅游圈；依托大芹山生态茶园、蜜柚基地，主推平和白芽奇兰茶文化品牌和蜜柚文化品牌，形成四大集团差异化发展；塑造大芹高山生态文化，推出大芹生态茶、大芹生态蜜柚、大芹生态休闲等品牌。主要支撑项目：云端筑梦、名峰山庄、茶柚产业基地、企业文化基地等。 | 2014-2020 | 20 | 17 | 到2020年，建设为国家级生态旅游度假区，海西著名的高山避暑度假基地。 | 漳州市 平和县 |
| 52 | 三平寺—太极峰整合提升 | 景区提升 | 三平寺景区提升：（1）临时停车场；（2）游客中心；（3）售票处；（4）湖心餐厅；（5）龟山；（6）小河流整治；（7）龙瑞瀑布。太极峰旅游综合开发：完善旅游公路建设，建设太极峰山门，游客接待中心，水上运动中心，各种观景台、游客步道。 | 2016-2020 | 20 | 19.7 | 2020年前，捆绑申报国家5A级旅游景区，增强整体核心竞争力。 | 漳州市 平和县 |
| 53 | 平和绳武楼旅游综合开发 | 文化旅游 | 景区以全国重点文物保护单位—绳武楼为核心，贯彻以人为本的思想，体察人的旅游之多元性要求，创造一个布局合理、功能齐全、交通便捷、人文历史、地方特色的旅游景点。以环境为基础，以景观为导向，以文化为中心，形成一条以“古民居人文历史文化、生态园林文化、养生避暑休闲文化、闽南民俗文化、宗教历史文化”五大文化为中心，打造原生态旅游文化景区。 | 2014-2018 | 5 | 3.5 | 2018年，形成一条以“古民居人文历史文化、生态园林文化、养生避暑休闲文化、闽南民俗文化、宗教历史文化”五大文化为中心，打造原生态旅游文化景区。 | 漳州市 平和县 |
| 54 | 九峰历史文化名镇综合提升项目（1518阳明小镇） | 文化旅游 | 以西街为主干，东街、南部古街小弄、县后巷等综合开发，形成“一街一品”多主题组合的街区，主要建设：阳明主题街、阳明广场、阳明府邸、“慢”生活巷、民居客栈区、民俗工艺巷、1518博物馆，将九峰镇发展成集休闲、购物、观光、体验于一体的文化名镇。 | 2016-2020 | 10 | 9.5 | 2020年，将九峰镇发展成集休闲、购物、观光、体验于一体的文化名镇。 | 漳州市 平和县 |
| 55 | 平和县克拉克瓷文化创意产业园 | 文化旅游 | 以克拉克瓷文化传承为发展主轴，着力打造世界克拉克瓷古窑址风景区、克拉克瓷文创园、温泉养生庄园等子项目，形成克瓷文化、温泉养生、休闲度假、乡村体验、山地旅游、商住商贸等六大产品体系，建成集文化、旅游、商贸为一体的复合型、体验型世界克拉克瓷文化旅游度假目的地。 | 2015-2019 | 12 | 8.7 | 2019年，建成集文化、旅游、商贸为一体的复合型、体验型世界克拉克瓷文化旅游度假目的地。 | 漳州市 平和县 |
| 56 | 平和县林语堂文化博览园 | 文化旅游 | 建设坂仔镇其他散点资源如林语堂故居、土楼、茶、花山溪等进行开发，作为林语堂文化博览园组成部分，主要建设项目：语堂故地、京华烟云 •影视基地、和乐理想社区、花山溪语恋、蕉海七星土楼、林语堂主题酒店等。 | 2014-2018 | 10 | 6 | 2018年，建成最具代表性的以弘扬海峡两岸文化为主的文化旅游景点和最适合居住的人文生态慢城。 | 漳州市 平和县 |
| 57 | 平和九龙江高峰生态谷 | 生态旅游 | 建设高峰茶世界、榜眼府文化区、上官峰驿站、鹅将军乐园、下官峰世外桃源等。 | 2016-2021 | 10 | 6.8 | 2016年动工建设 | 漳州市 平和县 |
| 58 | 漳浦六鳌抽象画廊旅游度假区 | 滨海旅游 | 位于漳浦县六鳌镇，用地面积3000亩，建设游客接待管理中心、抽象画廊主景区、滨海浴场及水上运动娱乐项目、黄金沙滩景区、星级酒店、崂岈山景区生态休闲度假中心等配套开发项目。 | 2015-2022 | 19 | 5 | 2020年建成投入运营。 | 漳州市 平和县 |
| 59 | 漳浦滨海火山国家地质公园二期 | 滨海旅游 | 项目用地2793亩，建设火山地质博物馆、房车营地、香山度假区、无边界泳池、火山岛游船码头、崎沙湾海洋旅游度假区、火山岛汽车文化广场、火山岛商业购物一条街、江口湾旅游度假小镇、旅游专用道等设施。 | 2002-2025 | 25.6 | 5 | 力争大部分工程建设完成。 | 漳州市 平和县 |
| 60 ▲ | 龙海白塘湾国际旅游度假区 | 滨海旅游 | 总建筑面积36万平方米，包括火山公园、五星级酒店、滨海闽南歌剧院、生态农庄、室内滑雪世界、游艇俱乐部、水上乐园、火山矿泉中心、威尼斯风情小镇、滨海小镇、火山矿泉中心、商业综合体等。 | 2012-2018 | 25 | 9.5 | 2016年火山公园、滨海小镇对外开业。2017年火山矿泉中心、水上乐园对外开业。2018年，五星级酒店、生态农庄对外开业。2019年，室内冰雪世界、商业综合体对外开业。2020年闽南歌剧院、游艇俱乐部对外开业。 | 漳州市 龙海市 |
| 61 | 漳州古月港风貌旅游区综合开发项目 | 文化旅游 | 保护和利用月港遗址，清理修缮明代月港等7个古码头，修复明代古街区，修葺明清建筑群落、码头庙宇、城隍庙、文庙等，重建明代海关机构—督饷馆，恢复儒山书院、镇远楼等明代军事防御设施，打造历史文化特色旅游区。 | 2017-2020 | 10 | 9.32 | 争取2020年建成。 | 漳州市 龙海市 |
| 62 | 华安国家森林公园—贡鸭山旅游景区基础设施建设项目 | 生态旅游 | 项目分三期实施，一期主要建设内容有拓宽改造景区道路28公里，新建游客服务中心、星级酒店、停车场、游步道、旅游厕所及其他配套设施；二期主要建设玉观音朝觐景区，贡鸭山人工湖旅游项目、高石欧景区，建设2000亩的花海景观，新建集生态、休闲、养生、康体为一体的养生馆；三期主要建设温泉度假村，大屏山高草湖景区开发及相关配套项目。 | 2016-2020 | 10 | 5.8 | 2020年，改造完成旅游道路改建、游客服务中心、山门、游步道等。 | 漳州市 华安县 |
| 63 | 漳浦七星海国际滨海旅游度假区 | 滨海旅游 | 位于漳浦县赤湖镇，占地3660亩，规划建设商业会议中心、旅游度假酒店、风情商业街、海滨广场、妈祖文化广场、古森林及古船军事博物馆、沙雕公园、滨海浴场等。 | 2015-2023 | 43 | 12 | 启动建设。 | 漳州市 漳浦县 |
| 64 | 常山乡村生态休闲度假养生基地 | 乡村旅游 | 通过整合东升、柘林、白竹、观阳、坪岭等各乡村优势，主要建设项目有仙境百果园、家忆百花园、亲子乐园、印尼餐厅、水果餐厅、白竹香蕉大观园、白竹香蕉科普馆，力争打造成全国最佳乡村休闲度假养生基地。 | 2015-2020 | 10 | 5 | 争取2016年动工建设。 | 漳州市 常山开发区 |
| 65 | 海丝世博城 | 文化旅游 | 选址台商投资区，创造“永不落幕的世博会”奇观，建成含有国际总部、国际交流、国际合作等功能的国际性文化与旅游产业综合平台。建设内容包括：一个核心：世博国家馆；二大国际机构：世博城市发展联盟中心和国际展览局亚太研究中心；三条文化主题轴：世博文化主题轴、两岸文化主题轴、海洋文化主题轴；四大特色中心：国际艺术品展示交流中心、国际时尚演艺中心、国际海洋文化体验中心、国际健康度假服务中心；五大特色产业项目群：世博文化主题公园群、世界风情小镇群、旅游度假项目群、国际健康运动产业群和国际文化产业群。 | 2016-2025 | 80 | 50 | （1）2016年完成方案完善工作，并完成项目国家备案的手续；（2）2017年上半年完成一期用地招拍挂工作；（3）2017年年底前完成项目报建手续并启动一期项目建设；（4）2020年前完成一期项目建设并投入运营。 | 泉州市 台商投资区 |
| 66 ▲ | 永春天沐温泉旅游度假区 | 生态旅游 | 初步规划总用地面积约3128亩，建设内容包括五星级会议温泉酒店、天沐温泉SPA区、养生公寓及养生住宅、配套商业综合体、项目拓展训练营、总体景观等。 | 2014-2020 | 15 | 11.34 | 基本完成项目建设。 | 泉州市 永春县 |
| 67 | 泉州闽南文化生态园 | 文化旅游 | 项目规划用地面积0.5平方公里，按照“修旧如旧”的原则，统一规划，修复改造文物单位、历史建筑、古民居、遗址等，改造为民间的技艺、小吃、武术、医药、表演艺术、闽南童玩等活态遗产展示区域，重点推出特色老字号门店，整修八卦沟大濠水系3000米，复育聚宝街、青龙巷、万寿路三条传统街巷，营造“一河三街”活态文化空间。 | 2015-2025 | 5.54 | 3 | 2020年，完成中心非遗展馆修缮加固工程、泉州旧海关口遗址建设小型海关展览馆建设以及万寿路100米的改造提升。 | 泉州市 鲤城区 |
| 68 | 泉州新门旅游文化休闲街 | 文化旅游 | （1）建设规模：泉州新门街西段，该项目地处古城文化核心区，东起新华路，西至临漳门，南起笋浯溪，北至八卦沟，总长800余米。（2）建设内容：该项目总体规划为“五个一”“五个园区”“三个文化展示中心”，主要对新门街西段沿街店面进行业态升级，对周边的笋浯溪、芳草园、甲第巷、临漳门、南音艺苑、梨园剧院、泉州歌剧团以及皮革厂、化建公司等国有资产进行资源整合，使之成为泉州市独特的文化旅游资源和“非遗”项目的展示窗口，吸引全国各地游客。 | 2014-2020 | 7 | 2.6 | 完成项目建设。 | 泉州市 鲤城区 |
| 69 | 德化县大戴云旅游开发项目 | 生态旅游 | 规划建设以戴云山国家级自然保护区为核心的自然与文化开发项目。整合区内旅游资源，引入人气新业态，打造集自然观光、温泉养生、探险猎奇、休闲度假为一体的旅游综合体项目。 | 2016-2025 | 50 | 20 | 完成一期建设。 | 泉州市 德化县 |
| 70 ▲ | 南安石井芦青生态休闲项目 | 生态旅游 | 总建筑面积42万平方米，建设山体公园休闲旅游、商务会议为一体的综合性项目。 | 2013-2020 | 23 | 15 | 进行实证配套设施建设。 | 泉州市 南安市 |
| 71 | 中国惠安海丝文化旅游城 | 文化旅游 | 选址惠安县崇武半岛青山湾周边，总占地面积约2200亩，建筑面积约88.68万平方米。项目以海丝文化为引领核心，整合崇武滨海资源优势和惠安传统文化特色，主要规划海丝文化博览区、海丝文化体验区、海丝休闲度假区、海丝旅居养生区、海丝滨海游乐区五大功能分区，打造集休闲度假、观光旅游、海上娱乐、文化体验、文化交流、展览展示、教育培训及养老养生于一体的文化旅游城。 | 2015-2025 | 60 | 30 | 2020年，建成海丝文化博览区、海丝文化体验区、海丝休闲度假区、海丝旅居养生区、海丝滨海游乐区。 | 泉州市 惠安县 |
| 72 | 中国香都 · 永春达埔 | 文化旅游 | 选址永春达埔镇，用地2300亩，建设集旅游休闲、旅游香品展示与辅料市场、香品研发生产、香文化展示、商贸物流等功能为一体的香文化创意产业园区。 | 2014-2018 | 10 | 5 | 基本完成项目建设。 | 泉州市 永春县 |
| 73 | 永春岵山古镇文化旅游开发项目 | 乡村旅游 | 项目范围包括镇中心区六个平原村（内含茂霞、铺上、铺下、塘溪四个中国传统村落），规划用地3375亩。功能分区包括古民居保护观览区、古镇古村民俗文化展示体验区、清水祖师寻根朝圣文化区、古荔田园自然生态区、传统闽南商贸特色古街区等，集古建筑保护、古镇古村风貌保护、原住民生产生活方式体验、旅游休闲、文化传承、商业运作为一体，建成富有魅力的闽南文化体验区、古镇古村遗产保护区、生态旅游休闲区。 | 2014-2018 | 10 | 8.59 | 建设闽南传统古民居保护观览区、古镇古村民俗文化展示体验区、清水祖师寻根朝圣文化区、古荔田园自然生态区、传统闽南商贸特色古街区等，配套建设名家工作室、农家乐、乡村民宿、停车场等旅游配套设施建设。 | 泉州市 永春县 |
| 74 ▲ | 石狮永宁(古卫城)历史文化及滨海旅游项目 | 滨海旅游 | 选址石狮市永宁镇，建设集闽海文化、古卫城历史文化遗迹保护、滨海生态休闲旅游产业、美丽乡村景观示范为一体的旅游产业园区 | 2014-2020 | 20 | 19.45 | 基本完成项目建设。 | 泉州市 石狮市 |
| 75 | 德化大南埕旅游综合开发项目 | 乡村旅游 | （1）大南埕-湖内休闲农业旅游区（乡间花海、农夫庄园、田园营地、风情民宿村）；（2）塔兜野奢温泉度假村（火山情境温泉、温泉度假酒店）;（3）石龙溪生态漂流公园（绿野漂流、开放式生态公园）;（4）南埕特色服务小镇（自驾车营地、游客服务中心、交通换乘中心、餐饮购物美食街）。 | 2017-2020 | 10 | 5 | 基本完成项目建设。 | 泉州市 德化县 |
| 76 | 惠安大崇武文化旅游区 | 滨海旅游 | 以“中国最美八大海岸线之一”打响知名度，整合崇武国家海洋公园、崇武海岸、崇武古城与大岞村惠女民俗资源，建设集海洋科普、滨海休闲、古城观光、民俗体验一体的大崇武旅游区。 | 2015-2025 | 75 | 50 | 2020年，完成崇武半岛游客集散中心、自驾车营地、露营地及基础配套设施建设。 | 泉州市 惠安县 |
| 77 | 安溪连捷温泉世界山庄 | 生态旅游 | 选址安溪县龙门镇、官桥镇，建设235亩山体温泉度假旅游养生项目。 | 2013-2018 | 35 | 12.54 | 基本完成项目建设。 | 泉州市 安溪县 |
| 78 | 安溪海峡茶博园 | 生态旅游 | 项目选址安溪县参内乡，总建筑面积11万平方米，建设铁观音生态文化园、茶主题度假村、茶庄园、现代茶城、山地体育公园、森林公园。 | 2012-2017 | 12 | 1 | 基本完成项目建设。 | 泉州市 安溪县 |
| 79 | 台商投资区世茂蓝色海湾综合体 | 滨海旅游 | 总建筑面积270万平方米，以海丝文化为纽带，建设游艇俱乐部、体育休闲公园、海洋公园等项目。打造海丝之商、海丝之悦、海丝之养、海丝之居四大主题功能板块。 | 2014-2020 | 80 | 60 | 2017年，建成游艇俱乐部、体育休闲公园、海洋公园等项目。 | 泉州市 台商投资区 |
| 80 | 石狮世茂摩天城主题乐园 | 文化旅游 | 选址石狮市灵秀镇，石狮世茂摩天城主题乐园(涵盖游乐设备38项）、育儿娱乐、主题商店、主题酒店、主题餐厅、主题演艺等诸多配套集群。 | 2014-2017 | 5.5 | 2.5 | 基本完成项目建设。 | 泉州市 石狮市 |
| 81 | 南安清境桃源生态文化旅游度假区 | 生态旅游 | 项目选址南安市丰州镇，规划开发面积约3800亩，计划3年内建成生态娱乐区、健身攀岩区、冒险漂流区、四季花海区，打造现代农业基地，旅游示范基地、素质教育基地，生态教育基地。 | 2016-2019 | 5 | 3 | 启动建设。 | 泉州市 南安市 |
| 82 | 安溪云中山生态旅游开发项目 | 生态旅游 | 选址安溪县福田乡，拟建设山地旅游主题小镇（温泉养生度假村）、珍稀动植物保护基地、万亩原始森林探险区、大坑峡谷风景区等。项目发展方向定位为中国一流的目的地型生态旅游度假胜地。 | 2015-2018 | 5 | 4.12 | 基本完成项目建设。 | 泉州市 安溪县 |
| 83 | 安溪闽南文化旅游城一期项目 | 文化旅游 | 选址安溪县蓬莱镇，主要建设内容包括闽南风情文化古街、《铁观音》影视外景拍摄区、北京电影学院国际艺术教育示范基地。 | 2015-2019 | 16 | 10.23 | 基本完成项目建设。 | 泉州市 安溪县 |
| 84 | 安溪紫云山风景区建设 | 生态旅游 | 选址安溪县芦田镇，建设龙藏岩、龙山寺、玉佛寺、观音寺及观音文化广场、紫云山休闲山庄及服务配套设施。 | 2012-2018 | 50 | 20.7 | 基本完成项目建设。 | 泉州市 安溪县 |
| 85 | 惠安游艇码头 | 设施提升 | 选址惠安县，规划占地130～150亩，使用岸线600～800米，拟建设游艇码头、研发中心、培训服务中心、产品展示中主心等。 | 2015-2020 | 8 | 5 | 基本完成项目建设。 | 泉州市 惠安县 |
| 86 | 安溪休闲文化综合开发项目（中国高鼎有机茶庄园） | 生态旅游 | 选址安溪县龙涓乡，建设高鼎有机茶庄园，配套建设国际茶文化交流、高鼎旅游中心等六个功能区，集生态旅游、茶叶种植加工、国际茶文化交流为一体的健康产业示范基地。 | 2013-2018 | 16 | 8.62 | 基本完成项目建设。 | 泉州市 安溪县 |
| 87 | 晋江九十九溪流域田园风光项目 | 生态旅游 | 项目选址晋江市池店镇，总规划面积10855亩，其中，农用地7775亩（含基本农田保护区5205亩），建设用地1792亩，未利用地1258亩。其中启动区位于池店镇田洋村，规划面积约1800亩。 | 2015-2019 | 5.5 | 3.8 | 启动建设。 | 泉州市 晋江市 |
| 88 | 南安官桥温泉度假区 | 生态旅游 | 规划用地2500亩，计划打造包括温泉观光、休闲、商务会议、疗养、养生等为一体的温泉度假村。 | 2016-2020 | 10 | 8 | 基本完成项目建设。 | 泉州市 南安市 |
| 89 | 南安蔡氏古民居旅游区 | 文化旅游 | 规划面积73公顷，建设集闽南文化体验、古建观赏、乡村休闲、商务活动于一体，具有闽南文化特色的旅游区。 | 2015-2022 | 15 | 10 | 基本完成项目主体建设。 | 泉州市 南安市 |
| 90 | 德化县陶瓷文化旅游景区 | 文化旅游 | 整合城区内的陶瓷博物馆、屈斗宫古窑址、洞上陶艺村、顺美陶瓷文化生活馆等陶瓷文化旅游景点，建设戴云山脉旅游区游客服务中心，打造陶瓷营销展示平台，形成特色鲜明的德化陶瓷文化旅游区，适时申报国家A级旅游景区。 | 2016-2020 | 15 | 10 | 建成戴云山脉旅游区游客服务中心、陶瓷营销展示平台等。 | 泉州市 德化县 |
| 91 | 台商区台湾圆山饭店及综合体项目 | 设施提升 | 项目占地约400亩，将打造具有台湾特色的商业综合体项目，建设内容应包括类似台湾圆山饭店及101建筑形体。 | 2017-2020 | 65 | 45 | （1）2017年完成前期手续办理，开工建设；（2）2019年完成酒店主体建设；（3）2020年实现项目全面建成。 | 泉州市 台商投资区 |
| 92 | 中国惠安女风情文化村 | 滨海旅游 | 建设内容：惠女文化服务管理中心、惠女风情园、风情渔村、冲浪馆、景观河道、海艺产品街、红树林观赏区、艺术水系、福建妇女文化博物馆、特色民居、惠女劳作体验场、渔业体验区、汽车影院、垂钓岛、台风体验馆、国际游艇港、度假公寓。 | 2016-2020 | 30 | 20 | 基本完成项目建设。 | 泉州市 惠安县 |
| 93 | 台商区嘉信游艇项目 | 滨海旅游 | 建设大型游艇总装及维护保养基地，中型玻璃钢游艇组装工厂，小型玻璃钢游艇制造工厂，豪华游艇码头和水上泊位，游艇陆地干仓，豪华游艇俱乐部会所，游艇展示销售中心等。积极承接国家“海洋战略，引进台湾游艇产业行业龙头企业，实现游艇总装、展示、销售等多功能聚合。 | 2016-2019 | 10 | 10 | （1）2016年年底完成规划调整，明确项目地块各项指标；（2）2017年完成前期手续办理，争取开工建设；（3）2019年建成。 | 泉州市 台商投资区 |
| 94 | 泰宁世界自然遗产景区提升和保护工程 | 景区提升 | 一是景区提升工程，建设完善景区公交系统、景区码头、公厕、智慧旅游及基础设施，增加游人休憩、体验、互动设施等；开发水际、南会、音山、崇际、李家岩乡村旅游。二是保护工程，新建水土保持林、疏浚上清溪河道，新建拦砂坝、调节蓄水坝、护岸、恢复科考线路两岸生态植被；完成金湖清淤工程，建设金湖垃圾船及垃圾分类处理场所配套设施等。 | 2016-2020 | 10 | 5 | 全面建成 | 三明市 泰宁县 |
| 95 | 福建三明郊野国家地质公园建设 | 文化旅游 | 主要建设三明郊野地质公园地质博物馆，公园主碑、副碑，地质遗迹保护，发掘典型火山岩、岩溶、花岗岩地质地貌景观，配套建设电瓶车道、游步道、旅游公路、游客服务中心、旅游厕所、停车场等旅游公共服务系统设施。 | 2016-2020 | 2.1 | 2.1 | 2020年完成项目建设。 | 三明市 三元区 |
| 96 | 大金湖国际旅游度假区 | 生态旅游 | 一是高端度假酒店；二是旅游创意园。建设小型博物馆、文化创作基地、旅游工艺品创意研发展示中心等；三是自驾车房车营地；四是老年安养度假基地。建设老年公寓，提供医疗、保健、人性化照护；五是户外运动休闲区。金湖水上运动基地、国际户外运动基地、环金湖自行车慢道建设等。 | 2016-2020 | 15 | 10 | 基本建成。 | 三明市 泰宁县 |
| 97 ▲ | 中国（永安）竹天下文化旅游产业园 | 文化旅游 | 总建筑面积106万平方米，规划建设竹天下文化广场、竹文化商业街、中国竹具城、竹子大厦、竹家具馆、竹工艺品馆、竹科技馆、竹文化馆、竹乐馆、万竹山文化公园、修竹小镇、龙山温泉旅游度假区等。 | 2015-2018 | 4 | 2 | 2018年建成投用。 | 三明市 永安市 |
| 98 ▲ | 永安桃源洞石林创5A级景区改造提升工程 | 景区提升 | 完善基础设施，提升子项目，加大葛里景区建设。 | 2016-2019 | 2 | 2 | 进一步完善基础设施建设。 | 三明市 永安市 |
| 99 ▲ | 将乐玉华洞景区综合提升项目 | 景区提升 | 建设至玉华洞天山庄的休闲山地徒步道、改造观光车道，配套百花园等配套观光项目，形成休闲体验示范区。完善景区内村庄污水处理设施及垃圾收集、转运设施，加强森林资源、水资源等自然资源的保护。 | 2016-2020 | 6.1 | 5.6 | 项目建成完工。 | 三明市 将乐县 |
| 100 | 沙县淘金山旅游度假区建设项目 | 景区提升 | 项目范围包括淘金山山前地带、小吃文化城，粮食仓库、马岩生态山庄、大罗郊野、文化广场、香樟树社区、麻公岭及向莆铁路安置区、506油库等区域，共计10.08平方公里。具体规划建设成“两核、三片”。两核为文化娱乐体验核心和山地休闲度假核心，三片分别为森林养老度假片区、文化艺术展示片区以及乡村农业休闲片区。主要建设任务：完成淘金山旅游度假区各景区间道路、风景道、绿道改造、旅游公共服务平台等基础设施建设，引进并建设吸引人气的大型旅游项目。 | 2017-2022 | 20 | 10 | 建成营业。 | 三明市 沙 县 |
| 101 | 宁化海西客家始祖文化园二期开发项目 | 文化旅游 | 占地342亩，按国家5A级景区标准建设坞堡城、葛藤凹文化村、石壁村风貌整治等项目，完善商业服务、民俗文化体验和景区接待等配套设施。 | 2015-2020 | 5 | 4.2 | 打造成国家5A级旅游景区。 | 三明市 宁化县 |
| 102 ▲ | 清流红色之旅建设项目 | 文化旅游 | 以全省红色旅游精品景区为创建目标，建设毛泽东旧居陈列馆、清流革命历史纪念馆、广场、毛泽东铜像、牌楼、红军医院、景区路网等项目;修缮朱德旧居，罗炳辉旧居和锅蒙山战斗遗址纪念馆（凹头庙），建设客服中心观光亭，完成景区道路、灯路等配套设施和绿化美化。 | 2014-2017 | 3.1 | 1.5 | 完成道路及景区基础配套设施建设，完成毛泽东旧居陈列馆、清流革命历史纪念馆的布展工作；完成朱德旧居展示馆布展；建成锅蒙山战斗纪念馆及相关配套设施等。 | 三明市 清流县 |
| 103 ▲ | 大田凯天龙休闲旅游中心建设项目 | 设施提升 | 占地面积200亩，建设凯天龙商务酒店、五星级标准酒店、隧道、桥梁、民俗文化广场、步行街、休闲中心、广告会展中心和游步道、停车场、公厕、旅游标识等旅游基础设施。 | 2013-2020 | 10 | 4.2 | 完成项目建设。其中，2016年计划投资0.5亿元，进行五星级酒店外墙和室内装修工程。 | 三明市 大田县 |
| 104 ▲ | 泰宁金湖乡榭建设项目 | 文化旅游 | 总建筑面积1.9万平方米，建设水上运动区、木屋度假区、法尔曼商业街区、翼伞基地等。 | 2013-2017 | 5 | 2 | 2016年下半年法尔缦小镇服务中心、西餐厅和木屋区完成装修，换乘中心建成投入使用，生态公园部分建成。 | 三明市 泰宁县 |
| 105 | 闽江源生态旅游区提升改造工程 | 景区提升 | 对闽江源生态旅游区进行提升改造，重点建设高山滑雪场、自驾车营地、高山户外运动休闲基地、金铙山拖挂式索道、帐篷营地、登山步道、闽越王（狩猎场）文化展示区等内容。主要包括闽江清源养生谷、七彩花山谷、野趣丛林、奇幻闽地源、闽越部落、慈航禅境等项目。 | 2016-2020 | 10 | 5 | 建成投入运营。 | 三明市 建宁县 |
| 106 ▲ | 尤溪汤川峡谷文化旅游项目 | 生态旅游 | 建设生态停车场和景区绿化、城门、游客中心、智能管理系统、道路硬化、兵寨酒店、水上木屋、江湖古街、观光缆车、产权式酒店等项目。 | 2013-2018 | 5 | 3 | 2018年项目完工。 | 三明市 尤溪县 |
| 107 | 清流温泉生态休闲度假区 | 生态旅游 | 主要建设内容：高赖景区接待服务中心、温泉旅馆、餐饮楼、温泉泡池、别墅群、游泳池、停车场、五星级温泉酒店等；北斗山景区建设高端温泉项目、游览配套工程、环山自行车赛道，以兵工厂遗址为依托，建设拓展训练、国防教育、射击体验等项目，打造海西高端养生温泉生态旅游休闲度假区。 | 2010-2020 | 12 | 0.6 | 项目建成完工。 | 三明市 清流县 |
| 108 ▲ | 中国（大田）高山生态茶休闲旅游开发项目 | 生态旅游 | 规划面积约10平方公里，按国家4A级景区标准进行建设，开发高山生态茶园、大仙峰景区、雾海茶休闲人家、樱花观光园、高山茶文化创意产业园（福建茶城）、章公祖师（肉身菩萨）佛教文化园、济阳古街、凤阳堡等景区。建设景区至高速互通口旅游公路，高山茶山地自行车道、高山生态茶园和樱花种植基地的游步道、度假木屋、乡村民宿、休闲栈道以及生态停车场、游客服务中心、旅游公厕及旅游标识等旅游基础设施。 | 2015-2020 | 13.5 | 13 | 计划2020年完成项目建设。 | 三明市 大田县 |
| 109 | 万寿岩国家考古遗址公园 | 文化旅游 | 总建筑面积1万平方米，建设以三个洞为主的万寿岩核心区文物展示区、恢复古人类当时生活的原始风貌环境生态区和休闲服务区。 | 2013-2018 | 2.3 | 1.6 | 2018年全面建成。 | 三明市 三元区 |
| 110 | 泰宁古城旅游休闲社区 | 文化旅游 | 一是古城综合开发：主要修复世德堂、进士街、九举巷、绣衣坊、进士门楼、邹状元故居等，打造科举文化展示区、民俗风情展示区、宋明清商业文化展示区、古建艺术文化展示区等四大展示区。二是旅游特色街区：建设一座集旅游休闲、购物娱乐、影视外景的仿古街区，包括风情购物、酒吧、特色餐饮美食、青年社区等。三是水上风情游览线：建造仿古豪华休闲游船，上、下游码头、水面休闲设施及坡岸景观工程。开发游乐设施和风情表演等。 | 2016-2020 | 9 | 5 | 全面建成。 | 三明市 泰宁县 |
| 111 ▲ | 泰宁明清古民居文化村项目 | 文化旅游 | 占地面积406亩，总建筑面积2.4万平方米，分为二期建设。一期建设游览鉴赏区，搬迁移植20幢古民居；二期建设交流交易区、创意加工区、精品度假区。 | 2014-2018 | 6.5 | 4.5 | 全面建成。 | 三明市 泰宁县 |
| 112 | 闽湖国家水利风景区旅游综合开发项目 | 生态旅游 | 建设“一动一静”两大景区：动——国家级激流回旋、皮筏艇项目训练基地及大众休闲娱乐旅游带，静——游艇俱乐部养生度假区，主要建设旅游公路、停车场、生态公厕、旅游标识和环湖自行车道、高峰禅修养生谷等旅游基础设施项目，打造成中国最大的淡水湖乡村游艇俱乐部。 | 2016-2020 | 18 | 16 | 计划2020年完成项目建设。 | 三明市 大田县 |
| 113 ▲ | 永安天斗生态文明示范区 | 生态旅游 | 项目规划面积2000公顷，以新农村建设为主线，通过旅游带动，促进一、二、三产联动，建设美丽乡村，实现农民增收与农业发展，促进区内乡镇生态文明建设和经济社会建设和谐发展,创建5A级景区。 | 2015-2019 | 10 | 6 | 进一步完善基础设施建设，建成大型酒店及产权式酒店。 | 三明市 永安市 |
| 114 ▲ | 清流中华桂花文化园项目 | 生态旅游 | 建筑面积4.26万平方米，建设内容主要包括千亩桂花基地、“桂花文化馆”、桂花品种园、闽江奇石馆、民俗馆。 | 2014-2018 | 7.22 | 2.06 | 一期项目建成完工。 | 三明市 清流县 |
| 115 ▲ | 尤溪桂峰旅游综合开发项目 | 乡村旅游 | 建设桂峰古民居景区、桂峰休闲度假区、桂峰峡谷风光景区、桂峰管理服务区、田头洋漂流景区风光区、田头洋游客接待中心、天堂山度假区、生态蔬菜基地观光体验区等。 | 2013-2018 | 2.5 | 1.5 | 2016-2017年建设桂峰古民居景区接待中心、民宿设施，桂峰峡谷风光景区、田头洋漂流景区风光区；2018-2019年建设生态蔬菜观光基地；2020年建设天堂山度假区。 | 三明市 尤溪县 |
| 116 | 均口莲艺慢镇建设项目（二期建设） | 文化旅游 | 以修竹荷苑和鸳鸯湖为核心，打造慢艺花镇新业态，对现有的修竹荷苑景区进行提升改造，重点建设滨水综合服务休闲区、诗意莲田游赏感悟区、建莲文化精品展示区、荷塘月色主题度假区、修竹人家农事体验区，主要包含莲文化展示馆、栈道、步道、舟舫、观赏亭、池塘、剧场、酒店、会所、露营地、游客接待中心等项目，建设娱乐休闲为一体的慢休闲区、特色赏荷体验的水域休闲区、鸳鸯湖科普生态长廊。 | 2015-2025 | 10 | 5 | 建设滨水综合服务休闲区、露营地、游客接待中心、娱乐休闲为一体的慢休闲区、特色赏荷体验的水域休闲区。 | 三明市 建宁县 |
| 117 ▲ | 尤溪联合梯田旅游综合开发项目 | 乡村旅游 | 以申报全球重要农业文化遗产品牌为契机，保护开发核心区5000亩梯田，修建提升21公里景观走廊公路，新建联合集镇休闲美食区（含旅游服务中心）、伏虎岩农业采摘景区，东边休闲农业特色村、云山休闲度假村、连云民俗特色村。 | 2013-2018 | 6.8 | 4 | 2016-2017建设旅游服务中心、云山休闲度假村；2018-2019年建设伏虎岩农业采摘景区，东边休闲农业特色村；2020年建设连云民俗特色村。 | 三明市 尤溪县 |
| 118 | 明溪御帘· 中国历史文化古村建设项目 | 乡村旅游 | 占地面积234亩，建设历史文化参观区、红色历史教育区、鲤鱼溪游览区、东方军司令部旧址区、生活住宿休闲区、生态功能区等六个功能区。 | 2014-2018 | 8 | 5 | 2018年建成。 | 三明市 明溪县 |
| 119 | 天鹅洞群风景区改造提升及扩建工程 | 景区提升 | 占地120亩，按国家4A级景区标准建设完善游客接待服务中心、生态停车场、旅游厕所、景区入口服务区、主入口标志、闽越文化村、跌水人工湖、游步道、景区标识标牌等基础配套设施，打造成综合性4A级旅游景区。 | 2015-2017 | 2.2 | 1.8 | 打造成国家4A级旅游景区。 | 三明市 宁化县 |
| 120 | 清流闽之源文化旅游开发 | 文化旅游 | 以国家级风景名胜区为创建目标，建设内容主要包括文化主题广场、主码头、停车场、客服中心、九龙洞群、水上娱乐项目、古人类化石遗址保护与展示、休闲度假服务设施，形成度假、运动、休闲、养生和养老的知名景区。 | 2016-2019 | 2 | 2 | 项目建成完工。 | 三明市 清流县 |
| 121 | 清流中华客家祖山文化园 | 文化旅游 | 总建筑面积6.5万平方米，建设客家文化展示区、客家朝圣区、客家博物馆、游客综合服务区等。 | 2012-2020 | 3 | 1.5 | 项目建成完工。 | 三明市 清流县 |
| 122 | 香溪花谷· 乐动高峰建设项目（二期建设） | 乡村旅游 | 总占地8千亩，建设乡村游客服务中心、高峰滨溪健身步道、碧溪嬉水设施、山地花海种植、高峰乡园、莲海汽车营地、大源乡村运动公园、莲海梯田、清心谷野奢酒店等内容。 | 2015-2020 | 2 | 1 | 建设乡村游客服务中心、高峰滨溪健身步道、碧溪嬉水设施、高峰乡园、莲海汽车营地、莲海梯田。 | 三明市 建宁县 |
| 123 | 明溪观鸟生态旅游基础平台建设项目 | 设施提升 | 总建筑面积6000平方米，建设观鸟线路10条，观鸟基础平台9座，新建观鸟休闲宾馆、露营基地及其配套设施。 | 2015-2018 | 0.3 | 0.3 | 2016年上半年完成中元山庄观鸟平台及观鸟步道；下半年完成大平头、旦上、瀚溪板坑等观鸟平台。 | 三明市 明溪县 |
| 124 | 泰宁县峨嵋峰对台宗教文化交流基地 | 文化旅游 | 园内规划建设慈航祖庭、慈航纪念堂、慈航佛学院、慈航禅养中心和度假山庄、高山湿地公园、高山滑草场、上山观光缆车等附属配套设施。 | 2014-2020 | 6 | 5 | 计划2020年项目建成。 | 三明市 泰宁县 |
| 125 ▲ | 湄洲岛滨海旅游提升工程 | 景区提升 | （1）湄东湾滨海休闲度假区：规划占地750 亩，建设滨海风情小镇、生态木屋酒店、亲水娱乐、沙滩休闲等；（2）鹅尾山海蚀地质公园：建设海蚀地质科普体验中心、鹅尾神石园提升改造、恒温游泳馆改扩建及相关配套设施；（3）打造 200 家具有闽台风情、渔家特色、莆仙风格的民宿；（4）无居民海岛：建设海上游乐平台及垂钓中心、观海游步道、游艇俱乐部；（5）生态植物园国际康疗养生中心：利用生态植物园 3800 亩的天然植被，建设画廊等主题生态园、疗养院、健身运动中心、老年人生态颐养中心。 | 2014-2020 | 50 | 30 | 2020年基本完成项目建设。 | 莆田市 湄洲岛 |
| 126 | 祖庙核心区提升改造 | 景区提升 | （1）天妃故里遗址公园二期。（2）世界妈祖宫庙微缩展览馆（含湄屿潮音提升改造）：项目选址在牛头尾，占地 15亩，建筑面积 1 万㎡，建设 99 座妈祖分灵庙微缩景观。（3）祖庙周边民居拆迁整治。（4）妈祖信众大礼堂。 | 2015-2018 | 13 | 5 | 2018年基本完成建设。 | 莆田市 湄洲岛 |
| 127 | 湄洲岛“闽台风情”旅游工程 | 景区提升 | （1）东湾“闽台风情”小镇；（2）打造 200 家具有闽台风情的“湄洲人家”特色民宿；（3）两岸康疗养生中心：规划利用生态植物园 3800亩的天然植被，建设画廊、艺术等主题生态园、疗养院、全民健身运动中心、老年人生态颐养中心；（4）无人岛游乐平台：建设海上游乐平台及垂钓中心、观海游步道及景观小品、游艇俱乐部；（5）鹅尾山海蚀地质公园：建设海蚀地质科普体验中心、鹅尾神石园提升改造、恒温游泳馆改扩建及配套设施。 | 2014-2020 | 50 | 30 | 计划完成湄东湾滨海休闲度假综合区、鹅尾山海蚀地质公园、北埭无居民海岛、生态植物园、国际康疗养生中心的滨海旅游综合开发，配套新增 200 家特色民宿，把湄洲岛打造成具有浓郁海岛风情的国家旅游度假区。 | 莆田市 湄洲岛 |
| 128 | 世界妈祖文化旅游产业园 | 文化旅游 | 规划以妈祖文化为核心的妈祖文化文化旅游中心，占地约1016亩，其中建设用地216亩、滩涂600亩、公园绿地200亩，拟建设项目：妈祖海洋生物博物馆、海洋游乐世界、亲子游乐园、文化科技动漫时空走廊、平海湾红树林公园、海滨浴场、渔人码头、妈祖两岸青少年活动中心和妈祖望海平安摩天轮等一系列以妈祖文化为主题的游乐设施，预计分五年完成系列投资。 | 2016-2020 | 30 | 20 | 建设妈祖海洋生物博物馆、海洋游乐世界、亲子游乐园、文化科技动漫时空走廊、平海湾红树林公园、海滨浴场、渔人码头、妈祖两岸青少年活动中心和妈祖望海平安摩天轮等一系列以妈祖文化为主题的游乐设施。 | 莆田市 秀屿区 |
| 129 | 南少林寺旅游区项目 | 文化旅游 | 项目总用地面积135万㎡，其中建筑面积14.3万㎡。拟建设南少林新寺、武术博物馆、演武广场、时空隧道及相关旅游配套设施等项目。并与九华山、紫霄山等周边旅游资源进行整合，打造大南少林景区。 | 2016-2025 | 30 | 15 | （1）完成景区一期项目建设；（2）建设南少林新寺、武术博物馆、演武广场、时空隧道及相关旅游配套设施等项目。 | 莆田市 荔城区 |
| 130 ▲ | 莆田九鲤湖创国家5A级景区和菜溪岩创国家4A级景区 | 景区提升 | 九鲤湖景区：新建游客集散中心300亩，配套生态停车场，生态停车位3000个，建设附属配套设施等；新建景观湖5万平方米，配套建设其他旅游步游道设施10000平方米。改造梦文化展览馆工程，面积约3000平方米。新建度假酒店用地面积150亩。菜溪岩景区：观光电梯、景区门楼、瀑布调水工程、菜溪寺至源山寺旅游线路项目、菜溪旅游新村。 | 2016-2020 | 12.5 | 7 | 九鲤湖景区：新建游客集散中心，配套生态停车场，停车位3000个，及附属配套设施等；新建景观湖，配套建设其他旅游步游道设施10000平方米。改造梦文化展览馆工程，面积约3000平方米。新建度假酒店。菜溪岩景区：观光电梯、景区门楼、瀑布调水工程、菜溪寺至源山寺旅游线路项目、菜溪旅游村。 | 莆田市 仙游县 |
| 131 | 九座寺风景区及仙水洋景区开发项目 | 生态旅游 | 规划建设引景通道、景区大门、游客综合服务中心、停车场、入口集散广场、电瓶车换乘点、仙水洋旅游风情小镇、水陆广场项目，以及音乐喷泉广场、森林河流、冰河世纪隧道、阳光乐园；开展游览观光、休闲娱乐、生态教育等旅游项目；配置游憩集散、休闲娱乐和生态教育功能。 | 2015-2020 | 18.43 | 10 | 2016年年争取动工，建设引景通道、景区大门、游客综合服务中心、停车场、入口集散广场、电瓶车换乘点、仙水洋旅游风情小镇、水陆广场项目。 | 莆田市 仙游县 |
| 132 | 仙游环山区旅游项目 | 生态旅游 | （1）游龙湾旅游开发基地：开发面积1700亩，建设放牧区、生态观光果园、国学教育基地、户外运动体验区等20个功能区。凤冠山：建设游客综合服务中心、步游道、大门、停车场、绿化、环卫等设施。仙水洋：建设游客服务中心、管理房、引水坝、仙水洋旅游风情小镇、冰河世纪隧道和阳光乐园以及绿化、环卫和游憩设施等；（2）菜溪岩旅游风景区规划以国家4A级景区标准建设景区旅游公路、游客服务中心、星级酒店、停车场、公厕、步游道、休息亭、售货亭。 | 2016-2019 | 11 | 5 | 2019年全面建成。 | 莆田市 仙游县 |
| 133 | 九鲤湖梦源文化综合体 | 景区提升 | 拆除改造承璜公园原建筑物，重新规划，建设高端接待设施，提升景区接待能力。实施九鲤西湖清淤和上游面积为120亩的大湖的筑坝蓄水工程，建设2公里霞客古道、县道往九鲤湖方向迎景门、祈梦研究中心，打造集祈梦文化体验、精品山水观光、创意农业旅游、工艺美术旅游、商务休闲度假地产为一体的综合旅游度假区，创建国家5A级旅游区。 | 2015-2017 | 5 | 2 | 2017年申报成为国际知名、国内一流的国家5A级旅游区创国家5A级旅游景区、世界自然与文化双遗产。 | 莆田市 仙游县 |
| 134 | 南日岛旅游项目建设 | 生态旅游 | 白马峡谷景区以闽中特委红色旅游资源为依托，以宁里闽中特委旧址和景区山水风光为重点，对景区进行整体规划，整合红色、绿色旅游资源，强化产业联运，做好红色旅游基地建设。 | 2016-2020 | 33 | 20 | 启动建设。 | 莆田市 秀屿区 |
| 135 | 宁里寨风景区和白马峡谷景区建设 | 生态旅游 | 规划建设“三园、五区”即文化展示园、农业生态园、夕阳养生园、草堂涧峡谷瀑布景区、茶叶涧风动石景区、骆驼峰景区、清芳寨景区和综合服务区。项目建成后将成为以生态度假、修学旅游为特色的风景旅游度假区。 | 2015-2020 | 25 | 15 | 启动建设。 | 莆田市 涵江区 |
| 136 | 夹漈草堂风景旅游度假区项目 | 生态旅游 | 规划建设“三园、五区”即文化展示园、农业生态园、夕阳养生园、草堂涧峡谷瀑布景区、茶叶涧风动石景区、骆驼峰景区、清芳寨景区和综合服务区。项目建成后将成为以生态度假、修学旅游为特色的风景旅游度假区。 | 2015-2020 | 13 | 5 | 启动建设。 | 莆田市 涵江区 |
| 137 | 瑞云山红色生态旅游 | 生态旅游 | 项目占地面积1000亩，总建筑面积100000平方米，建设4A红色生态旅游景区，三星级教育休闲培训基地。 | 2013-2018 | 5 | 2 | 2018年，完成景区停车场铺装及景观绿化，游客服务中心建设，争取通过4A景区验收。 | 莆田市 涵江区 |
| 138 | 龟山文化生态旅游区及花溪十二院建设 | 文化旅游 | 结合现状用地，打造龟山、快乐农庄“禅意生活区”。山上、山下联合打造两大主题产品：一类是朝佛礼拜的延展，另外一类是禅意生活的延展。主要内容有：龟山禅宫、无了禅苑、花溪十二院等；利用龟山千年茶园打造一座世界顶级名茶会所。 | 2015-2022 | 25 | 10 | 启动建设。 | 莆田市 城厢区 |
| 139 | 平海湾旅游度假区 | 滨海旅游 | 从平海一级渔港沿海边一直绵延至嵌头黄金沙滩，总长10公里，建设内容包括游船码头、产权式度假酒店、主题公园、海上体育运动项目以及滨海栈道等基础设施配套建设。 | 2016-2020 | 20 | 15 | 启动建设。 | 莆田市 秀屿区 |
| 140 | 妈祖城景区项目 | 滨海旅游 | （1）北岸妈祖城区域旅游项目的占地为：妈祖阁、妈祖城水域、水上游乐世界、妈祖故居等周边约 4.33 平方公里范围内的土地及旅游资源。主要建设内容为城市基础设施配套、妈祖旅游公园主体、公园配套、道路、修缮妈祖阁配套设施、妈祖故居民俗村工程及配套设施、海上乐园配套设施；（2）妈祖故居民俗村工程规划用地面积500亩，建设天后圣殿、朝圣广场等工程；（3）妈祖城水上游乐世界第一期占地面积约2万多平方米，打造水上游乐世界。项目二期规划方向是以休闲度假为核心，按五星级标准装修酒店，建设水上乐园，大型户外游乐设施，主题乐园，海景商业街，公共区域及园林绿化带等。 | 2014-2020 | 28 | 20 | 启动建设。 | 莆田市北岸 经济开发区 |
| 141 | 紫霄洞休闲旅游度假区项目 | 滨海旅游 | 拟规划成禅修圣地，项目包括建设主入口广场，滨海山道，各式鸟巢式度假屋、禅修会所、公共服务用房、景区栈道、游艇码头。 | 2016-2018 | 10 | 5 | 启动建设。 | 莆田市 秀屿区 |
| 142 | 华亭镇农业休闲旅游项目 | 乡村旅游 | （1）建设无土栽培、产学研中心与观光农业相结合的利农现代农业综合园区（一期1100亩，二期700亩）。（2）幸福家园试点村涧口村、五云村旅游基础设施建设：建设五院桥、官帽山农民休闲公园等。（3）在华亭镇濑榜路沿线建设花卉产业示范基地（一期200亩，二期2000亩）。 | 2015-2018 | 6.5 | 3 | 2018年，完成现代农业休闲旅游观光示范基地建设。 | 莆田市 城厢区 |
| 143 | 九龙谷二期建设项目 | 生态旅游 | 以九龙谷景区为核心，整合天龟线原路景点，东圳镜湖，规划建设度假酒店、木屋客栈、别墅群落、餐饮及购物中心为主，主要服务于高端客户群体。 | 2017-2022 | 10 | 5 | 启动建设。 | 莆田市 城厢区 |
| 144 | 莆田（国际）油画城二期旅游项目 | 文化旅游 | （1）二期出让地28亩，建设油画广场、扩建休闲景观及配套商业服务，打造文化艺术、休闲购物、观光旅游一体的‚SOHO‛油画艺术家园；（2）新塘南景油画城其中凤凰山风景区用地约40亩。 | 2016-2019 | 9 | 3 | 建成投入使用。 | 莆田市 城厢区 |
| 145 | 仙游榜头工艺特色街和西部旅游工艺一条街 | 文化旅游 | （1）在榜头镇坝下建设总长1公里的工艺一条街，呈现仿古风格，500多家工艺企业分布在街道两侧；在榜头镇建设总长10公里，贯穿多个工艺名村，总体呈现仿古风格，共800多家工艺企业分布在街道两侧的紫檀工艺一条街，建成形成集购物、休闲、娱乐于一体的特色街区；在榜头镇赤荷建设总长3公里多，规模最大的工艺小件集散中心街区；（2）在大济镇规划建设长3公里多，总体呈现仿古风格，共600多家工艺企业分布在街道两侧；在洋坂村规划建设长2公里多，总体呈现仿古风格，共300多家工艺企业分布在街道两侧，形成建设集购物、休闲、娱乐于一体的特色街区。 | 2016-2020 | 19 | 10 | 建成投入使用。 | 莆田市 仙游县 |
| 146 | 仙游国际油画城、影视城、根雕古玩城项目 | 文化旅游 | （1）油画城总建筑面积30万平方米，基地以画家SOHO工作室为主体，包括油画制作车间、油画装配车间、油画交易中心、画家SOHO工作室、美术馆、培训中心、研发中心、配套生活服务中心等设施；（2）影视城规划面积500亩，建筑面积5万平方米，建筑风格以宋代样式为主；旅游集散中心主要建设站房4000平方米，可容纳800人；（3）根雕城建设市场交易中心、创意研发中心、会展中心、电子商务交易平台、雕刻大师创作室、SOHO办公、木雕旅游休闲配套设施等。 | 2014-2020 | 30 | 20 | 建成投入使用。 | 莆田市 仙游县 |
| 147 ▲ | 福建南日岛（澳门）旅游文化广场 | 文化旅游 | 拟建展览馆、妈祖广场、游艇码头、黄金沙滩等，总占地面积81574.1㎡，建筑面积65000㎡。 | 2016-2019 | 6.5 | 2.5 | 建成投入使用。 | 莆田市 秀屿区 |
| 148 | 东渡山温泉公园 | 生态旅游 | 项目总规划面积约300亩，建成后将集观光旅游、休闲度假、康体养生、风情体验为一体的大型主题性休闲度假村。度假村引入多国风情文化和本地特色文化，形成“温泉+文化”互动的旅游体验格局。 | 2016-2020 | 7 | 5 | 建成入口大门、旅游标识、温泉广场、游客服务中心、停车场、电瓶车换乘点、温泉大酒店、餐饮购物店、风情栈道、景观绿化、基础设施等。 | 莆田市 仙游县 |
| 149 | 涵江文化创意产业园项目 | 文化旅游 | 规划建设莆涵油画村、闽台创意产业合作示范基地、创意产品交易中心、创意设计企业孵化基地、旅游休闲区、商业服务区及囊山公园等。 | 2014-2017 | 10 | 5 | 建成投入使用。 | 莆田市 涵江区 |
| 150 | 上塘珠宝文化创意产业园项目 | 文化旅游 | 建筑面积40万㎡，建设集产、学、研、训、购、文化娱乐、休闲观光为一体的综合珠宝玉石文化创意产业园。 | 2016-2018 | 16 | 10 | 建成投入使用。 | 莆田市 秀屿区 |
| 151 | 北高黄金饰品产业园项目 | 文化旅游 | 项目占地7.72万㎡（约116亩），建筑面积25万㎡。以黄金、首饰为景观特色，规划“一纵二横、创意街区”形成内外街区交叉穿梭，以黄金文化广场为中心，辐射各景观区打造休闲、观光、创意加工与体验的综合珠宝产业园，建成莆田文化产业的区域品牌标杆和工业旅游重要景点。 | 2015-2018 | 13 | 10 | 2017年底基本建设完成并正式开园。 | 莆田市 荔城区 |
| 152 | 古樵楼特色街区建设项目 | 文化旅游 | 规划整合古樵楼、文峰宫、镇海街道六条古街，进行街道改造、古建筑修复，建设观光牌坊、历史名人展示馆、旅游工艺品一条街、美食一条街、休闲步道、游客服务中心、旅游厕所等。 | 2016-2020 | 30 | 20 | 完成古街改造、观光牌坊、工艺一条街、美食一条街、游步道、旅游厕所等基础设施。 | 莆田市 荔城区 |
| 153 | “慢生活”休闲度假基地 | 生态旅游 | 依托东圳水库，提升九龙谷，整合马院、岭下、洋边、南川、东太等生态资源，打造莆田市城区后花园“慢生活”休闲度假基地。重点建设：南川小桥流水、九龙湖度假景区、忘忧谷（白马潭）、东青四季采摘、溪南芳香植物体验园、东太九品莲花文化园、岭下登山栈道。 | 2017-2020 | 10 | 5 | 建设南川小桥、九龙湖度假景区、忘忧谷（白马潭）、东青四季采摘、溪南芳香植物体验园、东太九品莲花文化园、岭下登山栈道等。 | 莆田市 城厢区 |
| 154 | 雪津啤酒观光工厂建设项目 | 文化旅游 | 新建厂区，建设企业展示区、纪念品区、啤酒休闲酒吧、户外啤酒烧烤区、独立设置参观走廊展示区、建设小试精酿生产线1条，共计超过4000平方米。 | 2015-2020 | 22 | 12 | 2018年完成旅游观光项目。 | 莆田市 涵江区 |
| 155 | 全国朱子文化研学旅游基地 | 文化旅游 | 确立朱子文化生态保护区；建设朱子文化广场、游客服务中心、朱子学院、停车场及基础设施，保护修复五夫历史文化名镇及紫阳楼、五夫社仓、新建朱子家院、大宋古街、国学体验馆等；建设、修复四贤文化主题公园、延平书院、考亭武夷旅游文化园、考亭书院、朱子孝道文化中心、云根书院、星溪书院、五经博士府、环溪精舍、朱子文化研学中心、真德秀文化广场、詹体仁故居、武夷新区朱子公园、朱子文化长廊、湛卢山朱子文化旅游综合体。 | 2016-2023 | 82 | 52 | 启动建设。 | 南平市 |
| 156 | 武夷新区马拉松赛道及小镇 | 文化旅游 | 建设马拉松赛道、竞走赛道、公路自行车赛道，配套游客接待中心等附属设施及皮划艇、水上航模等相关水上运动设施，总建筑面积约30万平方米。 | 2017-2019 | 18 | 10 | 2017年开工，2019年建成。 | 南平市 武夷新区 |
| 157 | 武夷山森林生态博物院 | 文化旅游 | 武夷山森林生态博物院一期工程主要建设四层博物馆主馆一座，二层游客中心一座以及配套建设博物馆建筑大底座平台、广场、停车场、道路等公建设施。一期工程项目用地面积约为204006平方米（306亩），总建筑面积44636平方米。 | 2016-2018 | 10 | 4.9 | 2016年开工，2018年建成。 | 南平市 武夷山市 |
| 158 | 武夷茗茶小镇项目 | 生态旅游 | 项目拟选址于兴田组团莲花山南侧的丘陵谷地及现规划展示馆用地，用地7300亩，其中建设用地2300亩。综合服务配套区200亩，为餐饮、酒店、娱乐、文化等旅游配套设施；茗茶小镇2000亩，打造茶主题旅游小镇；万亩生态茶叶观光博览园5000亩；互联网+茶电商产业园100亩，细分为电商服务平台、茶标准化检测中心、茶文化论坛等功能。 | 2016-2020 | 60 | 50 | 2016年开工，2020年建成。 | 南平市 武夷山市 |
| 159 ▲ | 邵武和平古镇-天成奇峡5A级景区建设项目 | 景区提升 | 和平古镇总建筑面积7.8万平方米，建设游客接待中心及生态停车场、漫游步道、星光工程、明清古建筑修缮、古街立面改造等古镇旅游综合项目及基础配套设施建设。天成奇峡建设成一个包含生态和文化景观资源，同时整合吃、住、行、游、购、娱六大旅游要素的紧凑型综合性旅游区。 | 2011-2020 | 15.1 | 8.40 | 2020年完工。 | 南平市 邵武市 |
| 160 | 顺昌合掌岩万佛石窟-华阳山5A级旅游景区建设项目 | 景区提升 | 将龙湖、合掌岩、华阳山打包，建设生态养老旅游综合体、文化广场、生态停车场、直升机停机坪、养生会馆、急救中心、休闲街区及其他项目。万佛石窟建筑面积36万平方米，建设石窟佛像及其他雕像、壁画及装饰工程，张坑东入口和游客中心、主峰观景台以及相关接待设施，万幅摩崖石刻，并修建张坑连接前山公路连接线、旅游观光步道。华阳山建筑面积3.29万平方米，建设“一核四区”。一核：水乡渔村九龙湖核心区；四区：生态山水园林养生区，畲族休闲农业风情区；畲族宫土楼山寨区；畲族民俗文化区。 | 2015-2020 | 15 | 13.7 | 2020年全面竣工。 | 南平市 顺昌县 |
| 161 | 延平区茫荡山旅游度假区开发项目 | 景区提升 | 整合提升溪源峡谷和三千八百坎周边旅游资源，加大旅游基础配套设施建设，以萧公文化、祈梦文化和景观资源为基础，修建直通景区索道、旅游公路，提升桃花观赏及四季花卉景观项目，修建下村游客服务区，改造提升农家饭庄，丰富下洋及中源瀑布景区项目，打造国家生态旅游示范区、国家级旅游度假区、海西重要的养生度假基地。 | 2014-2023 | 13 | 9 | 规划期内部分竣工投入运营。 | 南平市 延平区 |
| 162 | 建阳考亭武夷 旅游文化园4A级景区建设项目 | 景区提升 | 在规划范围考亭村约8000亩的重点区域内，重点建设考亭书院、建盏文化创意园、雕版印刷文化园、垂钓基地、酒店、水上运动等项目，配套建设景区第二通道、环湖栈道、西考线“白改黑”旅游通道等项目，形成文化浓厚的文化旅游景区。 | 2015-2019 | 12 | 4.3 | 建成投入使用。 | 南平市 建阳区 |
| 163 | 邵武市红色金坑4A级旅游景区建设项目 | 景区提升 | 以红色遗迹、古色村落、绿色景观为依托，建设复合型红色旅游经典景区。景区总规范围64公顷，主要建设项目有：建设景区星级公厕，游客服务中心，生态停车场，旅游标识系统，老街电网下地改造，老街路面和水系复原，红军街、红军文化广场，金溪沿岸生态农业园项目，景区安全监控网络，智慧旅游系统，旅游消防系统，红军桥，打造红色三军团指挥部、闽赣省苏维埃旧址、东方县苏维埃旧址、金坑区苏维埃旧址、红军医院、红军银行等景点。 | 2015-2020 | 17 | 10 | 完成4A级旅游景区的创建工作，实现游客数逐年增长。 | 南平市 邵武市 |
| 164 ▲ | 政和县佛子山国家4A级风景名胜开发建设项目 | 景区提升 | （1）按4A级旅游区年接待50万游客的标准，新建佛子山东、西山门与游客服务中心15000㎡；（2）停车场及广场建设12000㎡，车位200个；（3）新建旅游步道、栈道20㎞，观景台10个；（4）新建观光缆车索道4.5㎞、观光电梯及配套设施；（5）景区公路、电瓶车道10㎞；（6）景区旅游生活配套设施。（7）景区4星级旅游接待宾馆建设。（8）佛子山佛教研究中心筑面积8000㎡，配套设施。 | 2016-2025 | 12 | 11.85 | 2016年动工建设。 | 南平市 政和县 |
| 165 | 光泽县神山.龙樟园4A级景区建设项目 | 景区提升 | 建设8～10平方公里景区生态公益林,周边环境保护及林地绿化600亩，修复古城墙、古关隘、关楼、完成游客服务中心、历史民俗馆建设，新建停车场、观景平台、旅游公厕，游步道升级改造，村庄农户住房立面改造,新建旅游道路等设施，打造2家国家级4A级景区。 | 2016-2018 | 10 | 8 | 争取2016年开工，2018年完成项目建设。 | 南平市 光泽县 |
| 166 | 浦城浮盖山4A级景区建设项目 | 景区提升 | 规划面积25平方公里，建成4A级以上旅游景区和国家地质公园。内建游步道、休息亭、观景亭及少量旅游接待设施；修建大云古寺；垒石洞群开发、灯光设置、环境绿化、缆车、配套服务区、旅游小镇等。 | 2016-2020 | 10 | 1 | 争取2018年项目开工。 | 南平市 浦城县 |
| 167 ▲ | 顺昌宝山4A级旅游景区建设项目 | 景区提升 | 高老庄村传统古村落整治，建设电瓶车道3公里，游客管理服务中心、游客集散广场、游客餐饮中心、宝山景区综合停车场。建设四季花卉280亩和竹乡博物馆，石宝峰栈道、游步道、供水系统、智慧旅游系统等配套基础设施。花果山旅游开发。 | 2015-2018 | 10 | 8 | 2018年全面竣工。 | 南平市 顺昌县 |
| 168 | 建瓯根雕城-北津湖—归宗岩4A景区建设项目 | 景区提升 | 提升根雕城景区，修建北津——归宗岩码头，水上运动休闲中心开工建设，修建岸上步游木栈道，建设游客接待中心、酒店宾馆、特色现代农业观光区等旅游设施。 | 2015-2018 | 14.7 | 14 | 2018年基本完成。 | 南平市 建瓯市 |
| 169 | 顺昌县元坑古镇创建国家4A级景区建设项目 | 景区提升 | 建筑面积37000平方米，规划形成“一心、一轴、三园、四片区”的规划结构。“一心”指规划区南侧的游客接待中心。“一轴”指各功能区的连接轴。“三园”指北侧的文昌公园、观赏植物园和荷花园。“四片区”指历史文化体验区、生态农业观光区、生态农家农事体验区和滨溪景观区。 | 2014-2020 | 10 | 9.5 | 2020年全面竣工。 | 南平市 顺昌县 |
| 170 | 亿帆、鸿建、华韵武夷4A级景区建设项目 | 景区提升 | 规划建设占地面积10000亩，建设游客服务中心星级酒店、山地户外基地、游泳池、停车场、射击场、别墅区、民俗文化街、旅游购物中心、茶博园等配套设施。建设集体验、休闲、养生、购物、观光、度假于一体的乡村旅游度假旅游地，打造4A级旅游景区。 | 2016-2018 | 10 | 9 | 争取2018年完成项目建设。 | 南平市 武夷山市 |
| 171 ▲ | 武夷山刚泰武夷天堂文化旅游综合开发项目 | 生态旅游 | 规划建筑面积50万平方米，建设旅游集散中心、养生养老中心、刚泰美术馆、禅修中心、特色旅游商业街区、国际会议谷、水上表演舞台、水疗养生中心、瀑布酒店、旅游景观坝等。 | 2012-2020 | 50 | 45 | 争取2020年全面竣工。 | 南平市 武夷山市 |
| 172 ▲ | 武夷山杜坝旅游服务园区建设项目 | 文化旅游 | 规划建筑面积55万平方米，建设游客服务中心、五星级国际酒店、休闲养生酒店、风情小镇、酒吧街、综合休闲商业区及环园路6.18公里，4条接线1.03公里。 | 2012-2017 | 10 | 4 | 2017年全面竣工。 | 南平市 武夷山市 |
| 173 ▲ | 邵武瀑布林温泉度假区开发项目二期 | 生态旅游 | 二期占地约2000亩，建设一个4A级原始部落景区、度假型养老中心、露营基地、房车基地、高尔夫练习场、路虎汽车体验中心、温泉度假酒店、会议中心和仿古商业街区等。 | 2016-2023 | 13 | 5 | 争取2016年开工，道路及各区块建设，2018年初步完成。 | 南平市 邵武市 |
| 174 ▲ | 武夷山荣昌汇养生项目 | 文化旅游 | 总建筑面积3.5万平方米，建设休闲度假酒店、高端艺术展览馆、文化养生、园林景观等。 | 2014-2018 | 3.5 | 3 | 2017年完成酒店主体工程；2018年完成基础配套设施建设。 | 南平市 武夷山市 |
| 175 ▲ | 政和石屯镇“白茶小镇”旅游开发项目 | 文化旅游 | 完善“白茶小镇”核心区石圳美丽乡村、英杰山景区基础设施建设，硬化入村入山主干道10公里、8公里游步道、重建叮当桥、开发卧龙岗等，修复白茶作坊、白茶文化广场、游客接待中心等。 | 2013-2018 | 5 | 3 | 古商铺、水车群、白茶作坊、电瓶车道等基础设施正在建设，8公里游步道、叮当桥动工建设。 | 南平市 政和县 |
| 176 | 建阳区黄坑国际慢城建设项目 | 景区提升 | 依托黄坑生态资源优势，建设成一个集生态观光、文化体验、户外探险、休闲度假、康体养生于一体的白塔山4A级景区。建设朱子林、游客服务中心、生态停车场、长见景观长廊、休闲漫道、坳头观景台等项目及旅游配套设施。 | 2015-2018 | 15 | 13.08 | 争取2018年建成投入运营。 | 南平市 建阳区 |
| 177 ▲ | 建阳区麻阳溪旅游文化度假区项目 | 景区提升 | 建设用地595亩，规划总建筑面积24.6万平方米。项目建设内容主要包括打造国家4A级旅游景区、CSA生态农业产业园、高端精品度假酒店、武夷山特色文化地产等多个板块。 | 2015-2019 | 16 | 14 | 建成投入使用。 | 南平市 建阳区 |
| 178 | 建阳区温泉度假小镇 | 生态旅游 | 以温泉项目为中心，建设酒店、养生、度假休闲旅游产品，同时依托当地生态景观，大力发展白茶等地方特色旅游商品。 | 2015-2019 | 10 | 8.8 | 争取2019年竣工投入运营。 | 南平市 建阳区 |
| 179 ▲ | 邵武云灵山（二、三期）旅游开发项目 | 景区提升 | 总建筑面积3.36万平方米，主要建设温泉度假区、水上乐园、野营基地、运动拓展区等。 | 2013-2025 | 18 | 10 | 温泉度假区能试营业。 | 南平市 邵武市 |
| 180 | 政和县高山养生旅游度假区建设项目 | 生态旅游 | 规划占地面积2000亩，建设乡村避暑度假酒店和乡村别墅、山乡运动休闲中心、竹茶文化园、四平戏民俗文化展示中心， 自驾游营地，建成集品牌展示、体验、养生、度假、民俗文化旅游于一体的山乡养生度假村。改造提升旅游景区公路25公里及相关配套设施等。 | 2017-2020 | 36 | 30 | 争取2020年基本建成投入使用。 | 南平市 建阳区 |
| 181 | 延平湖旅游综合开发项目 | 生态旅游 | 结合延平新城建设，完善延平湖游船码头、绿道系统、建设郑成功文化公园、打造“夜景工程”等基础设施建设；水上娱乐项目。 | 2010-2025 | 30 | 15 | 规划期完成部分工程。 | 南平市 延平区 |
| 182 | 松溪湛卢山茶旅文化旅游综合体开发项目 | 生态旅游 | 建设闽浙赣边际旅游休闲基地，四星级宾馆一座，新建“湛卢剑”文化展示区、吴山头古村落、旅游购物中心及配套服务设施，续建万亩生态茶园及茶叶、茶具加工聚集区，把湛卢山打造成为集文化、生态、旅游为一体的休闲体验观光胜地。 | 2018-2030 | 30 | 2 | 争取2018年动工建设，2030年建成。 | 南平市 松溪县 |
| 183 | 中国龙踞山旅游综合体项目 | 生态旅游 | 建设商务会议中心板块（含五星级酒店）、海峡农林科研板块、龙津湖养生板块、茶文化体验板块、山地珍稀植物园板块、汽车户外营地板块和山地森林健身板块等七大板块。 | 2015-2025 | 26.3 | 18 | 2020年部分竣工。 | 南平市 延平区 |
| 184 ▲ | 松溪县文秀湖旅游项目 | 生态旅游 | 建筑面积20万平方米，改建修缮松溪奎光塔等历史文化标志性建筑，配套建设文秀湖、奎光休闲山庄等旅游观光基础设施。 | 2013-2020 | 10 | 8 | 2020年完成景区及配套设施，年底景区对外开放。 | 南平市 松溪县 |
| 185 | 浦城匡湖及匡山国家森林公园旅游开发项目 | 生态旅游 | 景区核心部分占地2125.13公顷。建成匡山国家森林公园景区、双同乡村民俗度假旅游区建设、匡湖度假休闲旅游区；莲塘坂、杨梅山乡村农业生态观光度假区建设；高坊旅游综合服务区建设；绿化苗木基地建设，绿化、美化项目，森林人家提升。主要有景区公路、宾馆、游步道、休息亭、观景亭、安全护栏、缆车等项目。 | 2016-2025 | 12 | 6 | 争取2020年项目开工。 | 南平市 浦城县 |
| 186 | 武夷山下梅文化旅游综合体项目4A级景区建设项目 | 景区提升 | 规划建筑面积约65万平方米，建设下梅文化旅游核心景区、居民安置区、五星级会议度假酒店、休闲养生谷、文化创意区、茶谷生活区及国际旅游度假区等。 | 2012-2020 | 20 | 15 | 完成二期安置区、魅力商业古镇、文化影视梦工场建设。 | 南平市 武夷山市 |
| 187 | 政和县镇前古镇鲤鱼生态文化园旅游综合体开发项目 | 生态旅游 | 项目总建筑面积5800㎡。新建特色廊桥、高山生态观光茶园、农村休闲生态绿道、旅游接待中心、文化中心等景点及部分附属设施；完成古民居修缮、鲤鱼溪流域综合整治、景区污水处理项目建设。 | 2014-2018 | 5.6 | 4.59 | 争取2018年建成投入使用。 | 南平市 政和县 |
| 188 ▲ | 福建土楼（永定）5A级景区综合提升项目 | 景区提升 | 建筑面积42万平方米，建设湖坑、岐岭、下洋、高头、大溪、古竹等集文化旅游、购物、休闲、餐饮、住宿、自驾车营地、农家乐、宗教朝拜等旅游综合体系。 | 2012-2018 | 12.91 | 6.91 | 争取项目基本完成。 | 龙岩市 永定区 |
| 189 ▲ | 连城冠豸山生态旅游示范区项目 | 生态旅游 | （1）冠豸山生态旅游区改造和提升，包括建设冠豸山、石门湖、竹安寨、九龙湖景区4个出入口，主景区13个重要服务点，恢复书院文化，开展景区生态整治，修复景区内游步道，完善景点服务设施、旅游厕所、观景平台、生态停车场、道路等旅游基础设施。建设地质博物馆、地质监测预警系统、地质遗迹保护设施、地质科普宣传区，地质科考线路、田螺坑垂钓基地、九龙湖湖心水上乐园、帐篷木屋酒店等；（2）冠豸山生态旅游景区开发赖源溶洞群景区；（3）冠豸山生态旅游配套服务设施项目，建设旅游服务中心、文化旅游产业园、冠豸山索道等。 | 2013-2018 | 14.93 | 11.43 | 争取全面完成项目建设。 | 龙岩市 连城县 |
| 190 | 古田、才溪红色旅游景区综合提升项目 | 景区提升 | 古田旅游区建设停车场、游客集散中心、五星级酒店，改造提升农家乐、景区景观、红色剧院、实景演出；古田会议纪念馆修缮布展红四军后勤部旧址、笃厚堂征收、周边环境整治；梅花山路；古田培训教育基地等工程。才溪景区发坑红色旅游、才溪将军故居、水竹洋休闲旅游度假基地、万岁山石刻景点、南阳陈丕显故居、通贤红军文化园等景点提升改造。 | 2016-2020 | 15 | 12 | 完成梅花山路，古田培训基地、古田会议纪念馆维修布展、红四军后勤部旧址、笃厚堂征收、维修、周边环境整治、布展，才溪发坑景区开发及将军故居维护。 | 龙岩市 上杭县 |
| 191 | 上杭梅花山国家级生态旅游区建设项目 | 生态旅游 | 规划面积20000亩，主要建设：（1）游客中心、步云旅游度假村、生态茶园、温泉疗养酒店、漂流及水上娱乐项目、森林小火车、观光马道，步云—虎园景区索道；（2）归来山庄（虎博馆）装修改造、尖峰顶栈道（天池）、虎园改造工程、梯田花海等项目；（3）步云—虎园旅游公园9公里，步云—双车温泉公路提升12公里，景区游步道6公里、停车场8000平方米、旅游厕所500平方米、供电及照明工程、给排水工程、消防设施、垃圾处理、环境整治等辅助配套设施。 | 2015-2019 | 10 | 8.5 | 争取完成项目建设。 | 龙岩市 上杭县 |
| 192 | 连城冠豸山国家级生态旅游度假区项目 | 生态旅游 | 项目主体建设：山野风情养生区，面积12000亩，建设马术、高尔夫、草地运动等绿色健康体育项目，打造以心灵疗养为特色的文化养心度假地；客家乡情休闲区，面积6000亩，建设田园花海、艺术稻田、滨河景观等乡村休闲设施，建成闽西最具有客家田居生活气息的乡村景观公园。新建地质公园博物馆、客家文化演艺中心、游客集散中心、森林公园观景中心、客家农产品展销中心、根艺馆、购物中心、古玩城等；完善石门湖搭乘中心、生态停车场、星级公厕、标识标牌系统等旅游配套基础设施建设；建设冠豸山、石门湖景区智能化系统，新建栈道5KM、索道5KM，整修游览道路1.5KM。进行地质遗迹保护，整治景区环境。 | 2015-2022 | 60 | 30 | 争取完成大部分内容建设，并达到国家级生态旅游度假区建设标准。 | 龙岩市 连城县 |
| 193 ▲ | 武平梁野山创国家5A级景区建设项目 | 生态旅游 | 新建生态山门、游步道、游客服务中心、生态停车场、梁野湖、梁野石刻、梁野生态休闲山庄、休憩亭、湿地公园等项目。 | 2011-2018 | 10 | 8 | 完成梁野湖、湿地公园、电瓶车道等工程建设，启动观光缆车项目，实施5A级景区提升工程。 | 龙岩市 武平县 |
| 194 ▲ | 永定天子温泉旅游度假区二期项目 | 生态旅游 | 规划建设用地450亩，建设珑泊湾度假酒店二期、加勒比海主题水上乐园、东南亚风情度假别墅区、品牌步行街等。 | 2010-2018 | 12 | 10 | 争取项目完工。 | 龙岩市 永定区 |
| 195 | 历史文化名城核心区“一江两岸”旅游景观工程项目 | 文化旅游 | 占地600亩，沿汀江两岸建设防洪堤2.13公里，项目规划范围内河道进行清梳及堤坝、桥梁加固，铺设4.3公里亲水步栈道；完善“一江两岸”古汀州绿化、亮化、音效等景观建设；两岸重建古汀州特色客家吊脚楼、复现济川门城楼、客家民俗馆、宋雌航栈、恢复汀江水上旅游航道；建造大型游客接待中心及五星级酒店等。 | 2012-2025 | 18 | 4 | 完成济川门城楼、客家民俗馆、大夫第、牌坊建设；完善“一江两岸”绿化、亮化工程。 | 龙岩市 长汀县 |
| 196 ▲ | 长汀卧龙书院暨四大历史街区改造工程项目 | 文化旅游 | 卧龙书院规划建设龙学馆、迎宾馆、讲堂、先贤祠、藏书阁等;四大街区按照“修旧如旧”的原则进行修复，建设内容包括：新民街、五通街、店头街的立面、路面改造，三线下地。 | 2014-2025 | 5 | 2.5 | 完成卧龙书院的建设及四大历史街区的路面改造、业态入驻。 | 龙岩市 长汀县 |
| 197 ▲ | 连城松毛岭战地遗址建设项目 | 文化旅游 | （1）长征出发地和朋口松毛岭战地遗址保护开发、红军长征纪念园等项目建设；（2）红四军“新泉整训”旧址群：望云草室、张氏家庙、工农妇女夜校、阅兵台等古建筑维修，新泉整训纪念馆建设。 | 2015-2020 | 20 | 19.5 | 创红色旅游系列景区。 | 龙岩市 连城县 |
| 198 ▲ | 新罗扬畲生态旅游度假区项目 | 生态旅游 | 建筑面积15万平方米，以培育特色有机果蔬及养殖业为依托，集亲水游乐、户外采摘、休闲度假、文化体验、疗养康复为一体，形成多样化的乡村旅游综合服务基地，日接待游客3000人。 | 2013-2018 | 5.3 | 3.7 | 争取项目基本建成。 | 龙岩市 新罗区 |
| 199 ▲ | 新罗花漾江山生态旅游综合开发项目一期 | 生态旅游 | 建筑面积70万平方米，建设旅游景观大道、景区提升工程（度假区）、商业街、酒店、农业观光园、新农村建设等相关配套，日接待游客2700人。 | 2013-2020 | 60 | 49.72 | 争取项目基本建成。 | 龙岩市 新罗区 |
| 200 ▲ | 龙岩台缘文化旅游产业园 | 文化旅游 | 建设内容包括第一期建设台缘山庄酒店三期、第二期建设高山茶交易城及第三期建设高山中医养生馆。 | 2015-2019 | 12 | 11.5 | 争取项目基本建成。 | 龙岩市 漳平市 |
| 201 | 上杭黄金生态文化博览园项目 | 文化旅游 | 选址位于紫金山国家矿山公园，总规划面积3000亩，总建筑面积10万平方米，建设项目包括（1）旧县-紫金山金铜矿旅游公路；（2）实景展示区， 全面展示不同历史时期黄金生产工艺和中外黄金历史文化的实景；（3）矿井体验区；（4）休闲度假区，包括黄金购物商城、矿山农场、金山湖水上开发项目，建成集科技、知识、艺术、历史性为一体，融休闲、观光、餐饮、购物于一体的黄金主题旅游景点；（5） 游客服务中心，景区游步道3公里、停车场1000平方米、旅游厕所700平方米、供电及照明工程、给排水工程、消防设施、垃圾处理、环境整治等辅助配套设施。 | 2016-2020 | 5 | 4.4 | 争取基本完成项目建设。 | 龙岩市 上杭县 |
| 202 | 上杭县中央苏区公园 | 文化旅游 | 主要建设：（1）革命战争5个时期重要场景再现、红星大剧院、毛主席诗词景观、体育极限拓展、将军林、现代农业观光园、高科技摄影棚、红色电影工作室等项目；（2）游客服务中心，景区游步道5公里、停车场2000平方米、旅游厕所1000平方米、供电及照明工程、给排水工程、消防设施、垃圾处理、环境整治等辅助配套设施。 | 2016-2020 | 20 | 10 | 争取基本完成项目建设。 | 龙岩市 上杭县 |
| 203 | 闽台休闲文化旅游项目 | 乡村旅游 | 建设面积8万平方米，主要建设闽台文化广场、民俗文化馆、台缘山庄三期、十里花街休闲步道、休闲农家乐及三农综合示范体“大陆阿里山”永福樱花园等。 | 2014-2018 | 5.1 | 1.8 | 项目基本建成。 | 龙岩市 漳平市 |
| 204 | 漳平天台山生态文化旅游暨香寮中华文明传承创新园区 | 生态旅游 | 开发建设漳平天台国家森林公园天台山景区，打造成集观光度假、休闲疗养、商务会议、运动健身、生态示范等一体的多功能综合型旅游度假区。 | 2016-2020 | 38 | 30 | 项目基本建成。 | 龙岩市 漳平市 |
| 205 | 武平定光佛景区二期项目 | 文化旅游 | 新建游客服务中心、停车场、公厕、定光佛文化陈列馆，完善旅游基础设施和服务设施。 | 2015-2019 | 5 | 4 | 全面完成二期项目建设。 | 龙岩市 武平县 |
| 206 | 汀江国家湿地公园项目 | 生态旅游 | 建设面积22平方公里的综合性湿地公园，主要建设“一廊五区”水乡风情廊、古镇文化体验区、现代生活休闲区、生态田园度假区、水土保持科教区、低碳生活体验区，配套建设一个古镇、十里河滩、百处乐园、千顷庄园、万亩杨梅。 | 2014-2018 | 3 | 1.4 | 争取创建国家4A级旅游景区。 | 龙岩市 长汀县 |
| 207 | 武平中山古镇保护和开发项目 | 文化旅游 | 建设百家姓公园、奇石谷生态休闲旅游、百家姓公园、客家文化博览城、鲤龙山庄等项目建设，加强迎恩门、老街等相关文物保护，复原和修缮镇内古建筑。 | 2014-2024 | 12 | 7 | 基本完成古建筑修复。 | 龙岩市 武平县 |
| 208 | 南溪土楼沟建设项目 | 生态旅游 | 建设内容包括：（1）南溪乐活谷景区游客服务中心、南溪乐活谷景区；（2）一站一品乡村休闲项目；（3）南溪滨水休闲长廊项目；（4）空中观土楼长城项目；（5）山地极限公园，将中华山-秀峰山开发成山地极限公司；（6）客家耕读文化园。（7）梯田农业观光区；（8）客家影视城。 | 2016-2025 | 20 | 3 | 争取项目开工建设。 | 龙岩市 永定区 |
| 209 ▲ | 新罗紫金山生态旅游项目 | 生态旅游 | 建筑面积75万平方米，建设农业观光园、游客服务中心、名贵树种观光园、苗木培育基地、酒店、客家文化商业步行街。 | 2014-2019 | 10 | 7.2 | 全面完成项目建设。 | 龙岩市 新罗区 |
| 210 | 长汀汀江源山水游逸园项目 | 乡村旅游 | 该项目自新桥镇叶屋至湖口村，境内汀江河段全长8千米，穿越7个行政村，项目用地500亩。依托汀江特色资源，按照“一江两岸多点”的布局体系，打造水上健身项目、客家商贸小镇、奇奥之旅漂流、客家吊脚楼、股权式酒店、茶园人家、千亩油菜花、民俗广场等项目。 | 2013-2018 | 5 | 3.5 | 完成曲凹里漂流配套建设及美食馆、酒店、民俗广场建设。 | 龙岩市 长汀县 |
| 211 ▲ | 福建土楼（永定）梦幻剧场建设项目 | 文化旅游 | 总建筑面积4万平方米，主要建设内容：（1）建设占地面积1.5万平方米，能容纳1500人大型实景演出《梦幻土楼》的“土楼剧场”；（2）大型实景演出《梦幻土楼》剧目创作、编排、道具制作；（3）建设停车场、主道路、小广场、绿化带及相关配套设施。 | 2014-2018 | 8 | 7 | 争取基本完成项目建设。 | 龙岩市 永定区 |
| 212 ▲ | 永定客家古镇项目 | 文化旅游 | 总建筑面积68万平方米，项目设计理念以客家特色文化为背景，土楼建筑文化为平台，突出古镇文化旅游建设，主要建设内容包括客家大道、客家广场、客家民俗博物馆、游客接待中心、牌坊、孔庙、城门楼、永定塔、古戏台、七贤书院、客栈、特色四合院、方形土楼超市、公园等文化旅游景点设施。 | 2013-2022 | 32 | 27 | 争取项目基本完成。 | 龙岩市 永定区 |
| 213 | 客都汇文化旅游综合体 | 文化旅游 | 主要规划结构形态为“一心五轴七区”：“一心”是客家风情中心广场，是集旅游购物、魅力闽西剧院、游憩休闲、客家文化展示等为一体的多功能主题中心广场。“五轴”是南北和东西的三横两纵五大景观轴线。“七区”是依托轴线、水系和道路分割的七个功能区，分别是梦幻客家南广场、1.2公里的步行景观街、赣文化客家展示区、闽文化客家展示区、粤文化客家展示区、酒店群（包括：青年旅行社、星级酒店、汽车旅馆）、客家运动中心。 | 2011-2019 | 15 | 8 | 基本完成“一心五轴七区”工程建设。 | 龙岩市 武平县 |
| 214 | 诗意院田古村落保护与旅游发展项目 | 文化旅游 | 项目规划总面积总占地面积3000亩(其中核心区1000亩)，建设规模和内容主要包古民居保护修缮与重建，道路改造与提升工程，公共设施工程，景区环境整治，给排水设施、电力、通信、绿化等。 | 2015-2022 | 3 | 2.4 | 完成古民居保护修缮与重建；道路改造与提升工程；公共设施工程；景区环境整治；给排水设施、电力、通信、绿化等。 | 龙岩市 上杭县 |
| 215 ▲ | 福建（永定）土楼中华民俗传习基地项目 | 文化旅游 | 建设影视拍摄区（民国景区、明清古城区、民俗村区、民族风情区、旧上海滩风情区和大门广场区、停车场等）和内景拍摄厂房与影视后期生产区（影片制作、道具储藏区）等功能性设施。 | 2014-2025 | 18 | 6 | 项目一期部分完成。 | 龙岩市 永定区 |
| 216 | 新罗福海龙乡生态旅游项目 | 乡村旅游 | 重点打造以“山高水美富氧离子”为主要内容的自然生态名片，配套游泳池、自行车道、森林步行道、露营基地等基础设施。 | 2014-2017 | 6 | 4.55 | 全面完成项目建设。 | 龙岩市 新罗区 |
| 217 ▲ | 古田临水宫景区开发建设项目 | 景区提升 | 本项目为“古田县环翠屏湖区域国家旅游度假区项目”的子项目，规划用地面积1562亩，主要包括：临水宫核心朝圣区、民俗文化博览园、夫人水袖、临水夫人文化传承区、旅游服务区、旅游产业发展预留地等六大功能区，以及联十线古田临水宫景区开发项目公路改建工程、水电、路网、绿化、景观照明等及配套设施。 | 2013-2023 | 11.5 | 5 | 部分建成投入使用。 | 宁德市 古田县 |
| 218 ▲ | 古田“湖城一体”旅游文化综合开发项目 | 生态旅游 | 项目建设的内容：（1）建设亲水步游道、景观工程、地方特色文化广场、停车场、绿化、路网、翠屏湖周边区域污水管网及污水处理厂工程、高头岭片区综合开发工程等。（2）翠屏湖码头及配套设施建设项目。主要建设：景区山门、休闲广场、生态停车场、景区公厕、游客服务中心、游客餐厅、购物长廊、游船码头和景区内部公路等配套设施。（3）翠屏湖环湖马拉松赛道建设项目。利用翠屏湖环湖现有新旧公路一圈共50公里，按马拉松赛道标准建设环湖运动走廊。（4）翠屏湖至临水宫景区内部道路通达工程建设项目，全长15公里，按路面宽12米，拟建三个隧道，2座桥梁。（5）国家农业公园建设项目。 | 2013-2020 | 25 | 8 | 正在建设中。 | 宁德市 古田县 |
| 219 | 古田县桃溪小镇蘑菇部落建设项目 | 乡村旅游 | 依托古田县“中国食用菌之都”的资源优势分五期建设，规划布局：游客服务中心和蘑菇休闲娱乐区、蘑菇文化科普区、蘑菇观光体验区、百菇养生御宴区、蘑菇主题商店区的旅游空间发展格局，打造古田蘑菇部落生态休闲、观光体验旅游园区等。 | 2015-2025 | 5.86 | 3 | 已完成立项审批，正在推进前期各项工作。 | 宁德市 古田县 |
| 220 | 古田县大白溪旅游开发建设项目 | 文化旅游 | 本项目位于中国历史文化名镇—杉洋镇、鹤塘镇两镇及白溪、湖里、溪边和杉洋四个村。项目开发建设以大白溪旅游开发为重点，建设内容为：景区公路、游客服务中心、停车场、蓝田书院国学文化开发、古民居修缮等及平溪峡谷瀑布、白溪万亩草场等的旅游基础设施建设。 | 2016-2026 | 12 | 5 | 启动建设。 | 宁德市 古田县 |
| 221 | 古田翠屏湖旅游综合开发项目 | 生态旅游 | 该项目位于古田翠屏湖省级风景名胜区、国家3A级景区,主要开发休闲度假、文化体验、生态养生、水上运动等项目。 | 2016-2026 | 50 | 10 | 启动建设。 | 宁德市 古田县 |
| 222 | 古田县凤埔白岩洞国家森林公园建设项目 | 生态旅游 | 建设内容：连接景区的通山道路和景区内部道路、景观工程建设、停车场、公厕、游客服务中心及食宿等配套设施；策划建设生态休闲度假项目、户外拓展体验项目和狩猎场、露营地等项目。 | 2016-2026 | 10 | 3 | 启动建设。 | 宁德市 古田县 |
| 223 | 古田县圆瑛文化开发建设项目 | 文化旅游 | 本项目位于古田县平湖镇，以中国当代著名的“佛教领袖 爱国高僧”圆瑛大法师故里的修复以及文化挖掘，结合周边黄孝敏烈士故居的红色旅游开发，通过建设旅游相关配套设施及业态规划、产业布局，实现“文化+旅游”的良好结合。 | 2014-2024 | 15 | 5 | 启动建设。 | 宁德市 古田县 |
| 224 | 百灵湾水上乐园 | 滨海旅游 | 主要建设水上乐园区、儿童游乐区、渔乡小镇区、生态观光区、海湾酒店等项目。 | 2016-2020 | 11 | 8 | 启动建设。 | 宁德市 福鼎市 |
| 225 ▲ | 屏南县东区旅游集散中心 | 设施提升 | 该项目位于屏南城关高速互通口边上、东区旅游生态城内，总用地面积835.7亩，总建筑面积26.2万平方米，总投资约9亿元，主要建设内容有：旅游服务区、旅游商业中心区、旅游展示区、旅游酒店区、旅游度假区、景观湖公园区六大部分以及相关配套工程。 | 2016-2020 | 9 | 5 | 2016年，完成旅游换乘中心、景观湖公园、旅游商业街、美食街、旅游展示馆、历史博物馆、红色纪念馆以及部分休闲度假酒店等设施主体工程。 | 宁德市 屏南县 |
| 226 ▲ | 屏南鸳鸯溪-白水洋景区综合开发项目 | 景区提升 | 提升完善屏南鸳鸯溪-白水洋景区内旅游基础配套设施和公共服务设施建设项目。 | 2016-2020 | 8 | 5 | 争取项目基本建成。 | 宁德市 屏南县 |
| 227 ▲ | 寿宁闽台田园生态农业旅游开发项目 | 生态旅游 | 以台湾有机生态农业开发为依托，建设乡村旅游、休闲度假、科技研发、生态居住等多功能为一体的生态农业旅游休闲产业园。 | 2014-2020 | 10 | 8 | 建设乡村旅游、休闲度假、科技研发、生态居住等多功能为一体的生态农业旅游休闲产业园。 | 宁德市 寿宁县 |
| 228 ▲ | 周宁九龙漈-鲤鱼溪景区开发项目二期 | 景区提升 | 鲤鱼溪景区：建设鲤鱼文化园（含民俗馆、南山书院）、花卉展览中心、建设1.2公里电瓶车道、修缮古民居；九龙漈景区：修建1.5公里栈道、九龙廊桥、景区引水工程。 | 2016-2020 | 2 | 2 | 九龙廊桥已动工，鲤鱼溪电瓶车道正在征地中。 | 宁德市 周宁县 |
| 229 | 双溪旅游镇建设项目 | 设施提升 | 项目用地总面积为1863亩。主要建设大型游客集散中心、游客服务中心、标识标牌系统、环卫设施、旅游休闲街区、旅游商贸区等旅游相关配套服务设施；按照双溪历史文化名镇保护规划进行古镇环境整治，护性修缮古民居、古建筑等。 | 2016-2020 | 10.6 | 9.1 | 2017年基础设施建设；2018年底主体完工。 | 宁德市 屏南县 |
| 230 ▲ | 柘荣鸳鸯草场旅游开发项目 | 乡村旅游 | 整合竹家楼、绸岭村—长寿村、鸳鸯头村旅游资源，在环境容量允许范围内修建旅游道路、停车场、住宿、观光度假休闲设施等；申请4A级旅游景区。 | 2016-2020 | 14 | 5.2 | 申报4A级旅游景区。 | 宁德市 柘荣县 |
| 231 | 青岚湖国家级森林公园申报与森林旅游建设项目 | 生态旅游 | 规划总面积约2000公顷，拟建设游客接待中心3000平方米、开发独立景区3个及建设旅游配套设施，建设森林疗养、避暑接待中心3000平方米（200个床位），开设景区道路25千米，建设生物防火林带35千米及护林站3个；申报建设青岚湖国家级森林公园，争取通过国家级森林公园评审认定和国家ＡＡＡ级景区认定。整合青岚湖周边的王家山、鸳鸯头、绸岭村集体林地及水泊岩林场（峡谷）、曲坑林场森林景观资源，开发森林旅游、户外运动、森林疗养等旅游休闲项目。 | 2016-2020 | 15 | 5.5 | 完成青岚湖国家级森林公园申报与森林旅游建设项目。 | 宁德市 柘荣县 |
| 232 | 海峡两岸养老休闲旅游产业合作开发示范区 | 文化旅游 | 位于东源竹家楼、绸岭村—长寿村、鸳鸯头村等地，包括绸岭村口竹林休憩郊野公园；建设高端五星级养生度假村、养生茶文化休闲区、历史古迹保护(水浒桥、东源古村、省级传统文化村、古商铺)、长寿文化主题博物馆、葫芦山太子参休闲农庄（太子参种植与展示馆）；修建曲坑林场登山游步道、湿地观景台、山野spa水疗养生基地、养生馆苑（养生别苑、养生静心斋、禅食馆）；在地食材种植等。 | 2016-2025 | 30 | 20 | 初步完成海峡两岸养老产业合作开发示范区建设。 | 宁德市 柘荣县 |
| 233 ▲ | 蕉城天湖山文化旅游区建设项目 | 文化旅游 | 建设服务区，影视研究、拍摄及演艺中心，文化创意区，文化乐园，茶博园、酒博园等相关功能区。 | 2016-2021 | 13 | 6 | 完成项目总规、控规、立项及开展征地工作。 | 宁德市 蕉城区 |
| 234 | 鸳鸯草场运动休闲旅游项目 | 乡村旅游 | 鸳鸯草场运动休闲旅游项目是利用鸳鸯草场独特的自然景观，规划建设游步道、漂流、滑草等运动休闲项目，全面满足旅游者的休闲需要。 | 2016-2018 | 2 | 1.2 | 完成运动休闲项目 | 宁德市 柘荣县 |
| 235 | 霞浦摄影基地景观平台建设与提升工程 | 设施提升 | 提升改造围江、沙塘里、北岐、小皓、东壁、花竹、东安、盐田、沙江、涵江、埕坞、文歧、北兜、墩柄、杨家溪等15个摄影点的门景楼、景石、栏杆、石路、平台、树池坐凳、石木亭、绿化、厕所、停车场、服务中心等旅游基础设施建设。 | 2016-2020 | 2 | 2 | 已完成围江、沙塘里、北岐、小皓、东壁、花竹摄影点景观建设。 | 宁德市 霞浦县 |
| 236 ▲ | 平潭海坛古城项目 | 文化旅游 | 该项目以“闽越海洋文化、海防文化、海上丝绸文化、福文化”等为根基，以古城演艺、互动娱乐和节庆活动为表现形式，满足游客“吃、住、行、游、购、娱”六要素需求，按照国家5A级旅游景区标准，倾心打造的海峡两岸旅游集散地和休闲度假旅游目的地。 | 2013-2020 | 86 | 54 | 2016年主大街全部贯通，并争取2016年7月1日古城核心旅游区全部正式开街。 | 平潭综合 实验区 |
| 237 ▲ | 平潭美丽之冠旅游综合体项目 | 滨海旅游 | 项目建设顶级七星级酒店、标准五星级酒店、精品主题酒店、产权式酒店公寓及大型国际会展演艺中心、国际顶级奢侈品购物商城、世界美食娱乐酒吧街、精品购物商业街、康体健身中心、七星游艇俱乐部、体育公园等。 | 2015-2023 | 80 | 30 | （1）一期已于2015年5月动工，于2016年10月建成对外营业；（2）二期预计在2017年初开始动工，2019年10月建成对外营业。 | 平潭综合 实验区 |
| 238 | 滨海国际文化旅游小镇 | 滨海旅游 | 在保护流水镇古村落的基础上，深入挖掘石头文化、石头元素并结合海洋、风、雾等自然资源，将流水镇打造成为滨海国际文化旅游小镇，包含养生度假产业、娱乐休闲产业、房车小镇、lifestyle center、海上海下娱乐等，投资开发成为一种轻奢、独具文化底蕴、建筑风格独具特色、时尚现代相结合的国际化旅游目的地。 | 2016-2020 | 50 | 30 | 计划于2016年08月启动北港村。 | 平潭综合 实验区 |
| 239 | 平潭国际游艇俱乐部 | 滨海旅游 | 建设集空中、水上的高端活性旅游。发展飞行、游艇、帆船、通用机场及俱乐部会所等旅游项目。打造美丽环岛飞、空中看台湾、帆船体验、激情快艇、水上飞人、休闲游艇、大型赛事、俱乐部会所等项目。 | 2016-2020 | 12.8 | 10 | 2015-2016，基本完成旅游项目基础设施建设及设备设施采购。2017年，建设各培训基地，扩建通航、码头及泊位等设施。 | 平潭综合 实验区 |
| 240 ▲ | 平潭国际马术综合度假村 | 文化旅游 | 建设以赛马度假村、俱乐部、马术竞技、运动休闲观光等主要内容的赛马产业体系。建造世界一流的赛马训练设施、检疫、养殖等基础设施；将文化、赛马、休闲、购物、美食及娱乐融为一体，在平潭打造打造“亚洲赛马之都”。 | 2016-2021 | 80 | 50 | 2015-2017年，建设国际标准跑道、马厩、马隔离检疫所、俱乐部会所等相关设施。2018-2020，完善赛马场主看台、马医院、骑师学校、育马场、马匹拍卖交易中心，以及配套所需的旅游服务设施。 | 平潭综合 实验区 |
| 241 | 平潭坛南湾国际生态滨海度假区建设项目 | 滨海旅游 | 项目总建设面积2550平方米，道路面积13000平方米，广场铺装12000平方米、园林景观绿化30000平方米、生态恢复绿化82710平方米、林地及其他13750平方米。工程建设内容包括：游客服务中心、停车场、公厕、淋浴中心、游步道、环卫设施、绿化景观等。 | 2016-2020 | 30 | 20 | 2016年启动建设，2020年基本完成。 | 平潭综合 实验区 |
| 242 | 平潭国际旅游岛旅游基础设施项目 | 景区提升 | 建设坛南湾、仙人井、石牌洋、牛寨山、南寨山、将军山、海坛天神等旅游景区道路、停车场、服务中心、游客接待中心、自驾游营地、露营基地等景区配套设施建设工程。规划、建设1～2个游艇码头。 | 2016-2025 | 60 | 30 | 部分建成。 | 平潭综合 实验区 |
| 243 | 十大古村落保护开发暨十大美丽乡村建设项目 | 乡村旅游 | 拟对白沙村、斗魁村、山门村、东美村、青观顶村、红卫村、大坪村、君山村、钱便澳村、辕门社区等10个古村落开展规划设计、完善基础设施配套，建设美丽乡村。 | 2016-2020 | 20 | 10 | 部分村落已动工建设。 | 平潭综合 实验区 |
| 244 | 平潭敖东半岛美丽乡村及旅游休闲产业配套服务基地项目 | 乡村旅游 | 占地1800亩，一期占地465亩，拟打造石头屋、民宿村落、观光花田、垂钓水库、自驾游营地、文化商业街、高端精品酒店群、两岸艺术家村落、滨海酒吧街、观海餐厅、游艇长堤等为一体的美丽乡村及旅游休闲产业配套服务基地。 | 2015-2020 | 30 | 28 | 初具规模。 | 平潭综合 实验区 |